1. Identifikácia zákazky

Názov zákazky: Revitalizácia hlavného námestia v obci Lozorno – vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) vrátane výkazu výmer a položkového rozpočtu.

Druh zákazky: Služby – projektová činnosť.

2. Predmet zákazky

Predmetom zákazky je spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie (DRS) na základe už vypracovanej a schválenej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP).
Výstupy musia byť spracované v súlade s požiadavkami platnej legislatívy Slovenskej republiky, najmä vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a v súlade s príslušnými STN a technickými normami.

3. Rozsah plnenia

Uchádzač je povinný dodať:

- Projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby (DRS) v úplnom rozsahu podľa vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a STN, zahŕňajúcu minimálne tieto časti:

  - architektúra pre všetky stavebné objekty,

  - záhradná architektúra (technológia zakladania vegetačných prvkov, vytyčovací a osadzovací plán drevín, osadzovací plán trvalkových záhonov),

  - statika (vrátane špecifickej mostnej konštrukcie a atypických prvkov – zastávka, verejné osvetlenie a pod.),

  - dopravné riešenie (vrátane koordinácie pri vypracovaní POV a DZ s orgánom Správa ciest BSK),

  - zdravotechnika (vrátane dažďovej kanalizácie a napojenia na vpuste pri novej mostnej konštrukcii),

  - elektroinštalácie (vrátane preložiek, napojenia zastávok, prechodov a rozhlasu),

  - verejné osvetlenie.

- Výkaz výmer ku všetkým profesiám stavby,

- Položkový rozpočet stavby,

- Aktualizované geodetické zameranie,

- Digitálne výstupy:

  - PDF (archivácia a kontrola),

  - DWG (výkresová časť),

  - XLS (výkaz výmer a rozpočet).

4. Podklady od verejného obstarávateľa

- schválená dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP),

- podmienky zo stavebného povolenia a ďalších rozhodnutí dotknutých orgánov,

- výškopisné a polohopisné geodetické zameranie (bude potrebné aktualizovať),

- pripomienky investora a budúceho prevádzkovateľa stavby.

5. Požiadavky na spracovanie

- Dokumentácia musí byť vypracovaná v slovenskom jazyku.

- Spracovanie musí rešpektovať podmienky zo stavebného povolenia a ostatných rozhodnutí.

- Dokumentácia musí byť vypracovaná v takej kvalite a podrobnosti, aby umožnila realizáciu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby a následnú realizáciu stavby.

- Vypracovanie dokumentácie bude priebežne konzultované s obcou Lozorno a autormi pôvodného architektonického návrhu (materiálové, farebné a technické riešenia).

6. Termín plnenia

Dokumentáciu je potrebné odovzdať najneskôr do 16. 12. 2025.

7. Miesto plnenia

Obec Lozorno (sídlo verejného obstarávateľa).

8. Kritériá hodnotenia

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za predmet zákazky.

9. Požiadavky na uchádzača

- preukázanie oprávnenia na podnikanie v oblasti projektovej činnosti (živnostenské oprávnenie alebo autorizácia SKA/SKAi).

10. Forma odovzdania výstupov

- 6× vyhotovenie v tlačenej forme,

- 1× kompletné vyhotovenie v digitálnej forme (USB alebo elektronické odovzdanie).