ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a  nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v  znení neskorších predpisov,

v  zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o  verejnom obstarávaní a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:																										Slovenská národná knižnica

Sídlo: 																															Námestie J. C. Hronského 1, 036 01 Martin

Štatutárny orgán: 																								Ing. Katarína Krištofová, PhD., generálna riaditeľka

Právna forma: 																										štátna rozpočtová organizácia

IČO: 																																36138517

DIČ: 																																2021537199

IČ DPH:																														SK2021537199 – osoba registrovaná pre DPH podľa 																																		§ 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 																																						hodnoty v znení neskorších predpisov

Bankové spojenie: 																								Štátna pokladnica

IBAN: 																															SK60 8180 0000 0070 0007 1804

SWIFT: 																														SPSRSKBA

Kontaktná osoba vo veciach realizácie zmluvy:								Ing. Ladislav Remenár

tel.: +421 43 2451 292,

e-mail: ladislav.remenar@snk.sk

Kontaktná osoba v zmluvných veciach:													JUDr. Bc. Barbora Jančošková

tel.: 043/2451 609,

e-mail:  barbora.jancoskova@snk.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:																												……………………………...

Sídlo: 																															……………………………...

Štatutárny orgán: 																								……………………………...

Právna forma:																										……………………………...

Registrácia:																												……………………………...

IČO: 																																……………………………...

DIČ: 																																……………………………...

IČ DPH: 																														……………………………...

Bankové spojenie: 																								……………………………...

IBAN: 																															……………………………...

SWIFT: 																														……………………………...

Kontaktná osoba vo veciach realizácie zmluvy: 								………………………………,

tel.: +421 ………….,

e-mail: …………….

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(spolu aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

1. Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

2. Verejný obstarávateľ na predmet zákazky tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou.

Článok I

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať riadne, včas, vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo pre objednávateľa dielo: „Stavba podstavca a inštalácia sochy M. Gándhího + realizácia lavičiek“ (ďalej len „dielo“), ktoré je podrobne špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy a súčasne záväzok objednávateľa zaplatiť za riadne a včas vykonané dielo cenu za dielo v zmysle Článku  VII tejto zmluvy.

Článok II

Práva a  povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje

a) že dielo vykoná  za podmienok stanovených v tejto zmluve,

b) že dielo vykoná v súlade so súťažnými podmienkami a vysvetleniami k nim,

c) že dielo vykoná podľa požiadaviek a pokynov objednávateľa,

d)  v priebehu realizácie diela konzultovať o diele s objednávateľom,

e) pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou a riadiť sa východiskovými podkladmi, pokynmi objednávateľa a zápismi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán,

f) na svoje náklady zachovávať čistotu a poriadok v mieste vykonávania diela, odstraňovať prípadné odpady a nečistoty vzniknuté vykonávaním diela,

g) dielo realizovať tak, aby objednávateľ mohol riadne užívať okolie miesta zhotovovania diela. Zhotoviteľ berie na vedomie fakt, že v objekte sídla objednávateľa bude počas zhotovovania diela riadna prevádzka a za týmto účelom je zhotoviteľ povinný vykonať všetky potrebné technické a bezpečnostné opatrenia.

h) chrániť dielo počas jeho vykonávania tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu do doby protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi,

i) že stavebné odpady vzniknuté činnosťou zhotoviteľa budú likvidované, odvezené a uložené na povolenej skládke. Doklady o uložení na skládke (vážne lístky) budú predložené objednávateľovi jednotlivo, za každý deň vývozu a uloženia, s uvedením hmotnosti stavebného odpadu a s uvedením pôvodcu odpadu (Slovenská národná knižnica),

j) zabezpečiť, že pri realizácii predmetu tejto zmluvy nepoužije nástroje a pracovné pomôcky, ktoré majú neplatnú revíziu, prípadne svojím technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam na ich prevádzku,

k) že pri realizácii diela bude viesť montážny denník,

l) predložiť objednávateľovi originál, alebo overenú kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zmluvy (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra).

2. Objednávateľ sa zaväzuje

a) poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť,

b) umožniť zhotoviteľovi vstup do priestorov vykonávania diela, za účelom vyhotovenia diela.

3. Objednávateľ je oprávnený počas vykonávania diela vykonávať jeho kontrolu.

4. Pokiaľ niektorú časť predmetu zmluvy zhotoviteľ zabezpečuje subdodávateľským spôsobom, zodpovedá za splnenie podmienok dohodnutých v tejto zmluve v celom rozsahu tak, ako keby všetky podmienky plnil on sám, pretože objednávateľ má uzavretú zmluvu len so zhotoviteľom a nie s jeho subdodávateľmi.

5. Zhotoviteľ pri plnení zmluvy použije/nepoužije (vybrať relevantnú možnosť) subdodávateľov. Podiel zákazky, ktorý zadá zhotoviteľ subdodávateľom, predstavuje ........... %, t. j. .................... € bez DPH z celkovej ceny. Navrhovaní subdodávatelia sú uvedení v Prílohe č. 2 tejto zmluvy.

6. V prípade, že počas plnenia zmluvy bude zo strany zhotoviteľa pripravovaná, resp. navrhovaná zmena pôvodného subdodávateľa, je tento povinný o tejto skutočnosti objednávateľa písomne bez zbytočného odkladu informovať, a to najneskôr päť kalendárnych dní pred nástupom nového subdodávateľa, ktorý má nastúpiť namiesto pôvodného subdodávateľa, s uvedením dôvodu tejto ním navrhovanej zmeny, spolu s návrhom na nového subdodávateľa, s uvedením jeho identifikačných údajov, pričom aj tento nový subdodávateľ musí spĺňať všetky podmienky podľa zákona o verejnom obstarávaní. Uskutočnená zmena subdodávateľa však musí byť potvrdená písomnou dohodou oboch zmluvných strán.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že súhlasia s právom objednávateľa kedykoľvek požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal subdodávateľa, ktorý podľa názoru objednávateľa nevykonáva svoju prácu odborne a kvalitne.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že so svojimi subdodávateľmi uzavrie také zmluvy, aby mohol plne zodpovedať za dodržanie termínu vyhotovenia  a kvalitu odovzdaného diela.

9.	Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov, subdodávateľov, ich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa oprávnene združujú za účelom realizácie diela na mieste plnenia zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľa absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov v platnom znení. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade pracovných úrazov, prevádzkových havárií, resp. porúch bude dodržiavať zákonné povinnosti z týchto prípadov vyplývajúcich.

10. V prípade, ak zhotoviteľ spôsobí pri plnení predmetu zmluvy objednávateľovi škodu, zodpovedá za ňu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

11. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objekt sídelnej budovy objednávateľa s priľahlými pozemkami tvoria súčasť vyhlásenej pamiatkovej zóny Martin - Malá hora a Hostihora, a preto realizácia diela musí byť v súlade s prípadnými rozhodnutiami Krajského pamiatkového úradu Žilina a/alebo inými záväznými rozhodnutiami príslušných orgánov.

Článok III

Miesto a čas realizácie diela

1. Miestom realizácie diela je pozemok pri sídelnej budove SNK, Námestie J. C. Hronského 1, 036 01 Martin, parcela registra „C“, parc. číslo 146/5, zastavaná plocha a nádvorie, evidovaná na liste vlastníctva číslo 5481 vedenom Okresným úradom Martin, katastrálnym odborom, pre okres Martin, obec Martin, katastrálne územie Martin.

2. Termíny realizácie diela sú dohodnuté zmluvnými stranami nasledovne:

a) zahájenie realizácie: ihneď po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy,

b) ukončenie plnenia: najneskôr do termínu 15.12.2020.

Dohodnuté termíny sú termíny konečné a neprekročiteľné.

3. Ak v dôsledku prípadov vyššej moci, ktorá sú špecifikované Článku X ods. 2, dôjde k ohrozeniu termínu plnenia zmluvy je zhotoviteľ povinný okamžite oznámiť objednávateľovi výslednú situáciu ohľadne možnosti vykonania diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodnú úpravu zmluvných vzťahov v termínovej časti, formou uzatvorenia písomného dodatku k zmluve.

4. Ak nastane situácia vyššej moci podľa ods. 3 tohto článku, je zhotoviteľ povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu najneskôr však do 3 pracovných dní po vzniku vyššej moci, objasniť mu príčinu a jej predpokladané ukončenie, ak je to vzhľadom na povahu možné. Zhotoviteľ sa zaväzuje pokračovať v plnení svojich záväzkov podľa zmluvy je povinný hľadať všetky možné alternatívne prostriedky na plnenie zmluvy, ktorým nebránia udalosti vyššej moci. Za okolnosti vyššej moci sa nepovažuje: krátkodobé prerušenie dodávok energií, zdržanie dodávok subdodávateľov zhotoviteľovi, chybný materiál, zásahy úradov alebo nezískanie úradných povolení ak ich je povinný zabezpečiť zhotoviteľ, pokiaľ k nim nedošlo z dôvodov výskytu okolností vyššej moci.

Článok IV

Odovzdanie a  prevzatie diela

1. Dielo bude považované za zrealizované odovzdaním celého diela podľa Článku I tejto zmluvy objednávateľovi bez vád a nedorobkov.

2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ riadne vyhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

3. Zhotoviteľ je povinný objednávateľa preukázateľne vyzvať na prevzatie diela minimálne 2 pracovné dni pred dohodnutým dátumom prevzatia. V termíne odovzdania diela je zhotoviteľ povinný mať komplexne vyčistené priestory po ukončení prác na diele. Ak tak zhotoviteľ neurobí v uvedenej lehote, objednávateľ je oprávnený komplexne vyčistiť priestory na náklady a nebezpečenstvo zhotoviteľa, pričom objednávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu na odstránených zariadeniach a materiáloch.

4. V deň plánovaného prevzatia musí byť celé dielo úspešne dokončené. Dielo musí byť bez chýb a nedorobkov, v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, všeobecne záväzných právnych predpisov, prípadne so zmenami, ktoré zmluvné strany odsúhlasili.

5. Prevzatie diela zmluvné strany potvrdia v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „preberací protokol“), ktorý podpíšu obe zmluvné strany a ktorý bude obsahovať najmä

a) označenie oprávnených zástupcov zmluvných strán,

b) presný dátum odovzdania a prevzatia diela,

c) súpis vád a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela s uvedením spôsobu a termínu ich odstránenia (ak sa nedohodne inak, podstatné vady je zhotoviteľ povinný odstrániť do 15 dní od ukončenia preberacieho konania a nepodstatné vady do 7 dní),

d) vyhlásenie objednávateľa o tom, či dielo preberá alebo nepreberá.

Preberací protokol sa vyhotoví v počte 3 originálov, dva originály pre objednávateľa a jeden originál pre zhotoviteľa. Vzor preberacieho protokolu tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy. Zhotoviteľ k preberaciemu protokolu priloží aj montážny denník.

6. Objednávateľ má právo prevziať dielo aj s vadami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela na účel určený v zmluve alebo na obvyklý účel (nepodstatné vady). Podstatnou vadou je taká vada, ktorá ohrozuje bezpečnosť a funkčnosť diela, bráni riadnemu užívaniu diela na účel určený v zmluve alebo na obvyklý účel, predstavuje porušenie všeobecne záväzného právneho predpisu týkajúceho sa vykonania alebo dodania diela a/alebo porušenie technickej normy v súvislosti s vykonaním alebo dodaním diela a/alebo nedodanie všetkých dokumentov nevyhnutne potrebných na riadne užívanie diela.

7. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo s podstatnými vadami a zhotoviteľ je týmto v omeškaní s dodaním diela.

8. Za okamih prevzatia diela objednávateľom sa rozumie dátum uvedený objednávateľom v preberacom protokole. Ak sa objednávateľ rozhodne dielo neprevziať, dôvody neprevzatia uvedie v preberacom protokole. Po odstránení vád a nedorobkov sa spíše zápis o ich odstránení s uvedením dátumu a podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.

9. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa v okamihu odovzdania a prevzatia diela na základe preberacieho protokolu.

10. Nebezpečenstvo škody na diele znáša zhotoviteľ až do okamihu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. Na objednávateľa prechádza až protokolárnym prevzatím diela.

Článok V

Záruka za dielo a reklamácie diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že bude mať vlastnosti dohodnuté s objednávateľom a v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi a technickými normami.

2. Dĺžka záručnej doby na stavebné práce a materiál je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné reklamácie odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení písomnej oprávnenej reklamácie objednávateľom na vlastné náklady. V prípade, že tak nevykoná do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie, objednávateľ vykoná opravu sám na vlastné náklady alebo za pomoci tretej osoby a tieto refakturuje zhotoviteľovi a zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady, na základe vystavenej faktúry uhradiť.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa na diele vyskytne vada počas záručnej doby, objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa bezodplatné odstránenie vady a zhotoviteľ je povinný vady bezodplatne odstrániť. Zhotoviteľ preberá záväzok k odstráneniu všetkých vád v záručnej dobe.

Článok VI

Prechod vlastníckeho práva a náhrada škody

1. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa v okamihu odovzdania a prevzatia diela na základe preberacieho protokolu.

2. Nebezpečenstvo škody k dielu znáša zhotoviteľ až do okamihu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. Na objednávateľa prechádza až protokolárnym prevzatím diela. Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho vykonávania tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu do doby protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi.

3. Veci potrebné na riadne vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ a ich cena je zahrnutá v cene za vykonanie diela. Zhotoviteľ je vlastníkom týchto vecí až do okamihu, kedy sa stanú súčasťou diela – zabudovaním alebo inštaláciou a protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané materiály budú homologizované a akceptované na podmienky a normy platné v Slovenskej republike.

4. Ak zhotoviteľ nevykoná dielo v termíne v zmysle Článku III tejto zmluvy alebo poruší vykonávanie predmetu tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli.

5. Každá zmluvná strana zodpovedá druhej zmluvnej strane za priame ako aj vyvolané škody, ktoré tejto preukázateľne spôsobila, resp. jej zamestnanec alebo tretia osoba, ktorá konala na základe jej poverenia.

6. Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu nahradiť škody, ktoré vzniknú jednej zmluvnej strane zavinenou činnosťou druhej zmluvnej strany, alebo neplnením povinností podľa tejto zmluvy.

7. Zhotoviteľ je zodpovedný za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi alebo tretej osobe pri plnení tejto zmluvy (t. j. počas vykonávania stavebných prác, prepravy, skladovaní materiálu a pod.), a to až do skončenia platnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu sa škodu spôsobenú objednávateľovi na majetku, veciach objednávateľa nesprávnym vykonaním diela a v rozpore so všeobecne záväznými predpismi.

8. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté na majetku a veciach zhotoviteľa a veciach zamestnancov zhotoviteľa, počas realizácie diela v mieste plnenia zmluvy.

Článok VII

Cena a platobné podmienky

1. Cena za vykonanie diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách  v platnom znení a vyhlášky Ministerstva financií č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva tento zákon. Cena za vykonanie diela je zmluvnými stranami stanovená na sumu vo výške .....,..€ bez DPH (slovom: .....................................), bližšie špecifikovanú v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2. Cena platí pre rozsah predmetu zmluvy v zmysle Článku I tejto zmluvy, ako aj Prílohy č. 1 k nej, ako cena maximálna a neprekročiteľná a nepodlieha počas realizácie diela žiadnym zmenám. Cena za dielo zahŕňa aj dopravu, poistenie a prípadné preclenie tovaru, ktorý je súčasťou diela, ako aj jeho doručenie na miesto realizácie diela, inštaláciu, odvoz a likvidáciu odpadu, ako aj všetky ekonomicky oprávnené náklady zhotoviteľa.

3. K cene za dielo bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak v čase predloženia ponuky do verejného obstarávania nebol platcom DPH a po predložení ponuky sa stal platcom DPH, upraví ceny tak, aby celková cena za predmet zákazky v eurách s DPH neprekročila celkovú cenu za predmet zákazky v eurách tak, ako je uvedená v jeho ponuke v rámci verejného obstarávania.

4. Každá faktúra musí mať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5. Zhotoviteľ je povinný pred vystavením faktúry predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie položkovite rozpísaný súpis vykonaných prác a dodávok, najneskôr však ku dňu odovzdania a prevzatia diela. Objednávateľ sa vyjadrí k súpisu vykonaných prác a dodávok najneskôr do 3 dní, odo dňa kedy mu bol súpis predložený.

6. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej vystavenia. Ak predložená faktúra nebude spĺňať požadované náležitosti alebo nebude vystavená v súlade s touto zmluvou, objednávateľ ju vráti poskytovateľovi na opravu alebo doplnenie. Lehota splatnosti začne plynúť odo dňa vystavenia doplnenej alebo opravenej faktúry poskytovateľom.

7. Objednávateľ neposkytuje zálohy na nákup materiálu ani práce.

Článok VIII

Sankcie a  zmluvné pokuty

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym vykonaním a odovzdaním diela je objednávateľ oprávnený žiadať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny diela s DPH za každý aj začatý deň omeškania.

2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za omeškanie s úhradou faktúry úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania úhrady.

3. Zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradiť škodu tým spôsobenú.

Článok IX

Trvanie a ukončenie zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho a úplného splnenia záväzkov z nej vyplývajúcich.

2. Zmluvu  je možné  ukončiť

a) písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán. V písomnej dohode o skončení dohody sa uvedie deň, ku ktorému zmluva skončí,

b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane,

c) odstúpením od tejto zmluvy z dôvodov podľa § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj z dôvodov podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo z dôvodov ustanovených v tejto zmluve.

3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy zo zmluvných dôvodov najmä

a) ak zhotoviteľ podstatne porušuje túto zmluvu tým, že nedodrží záväzok dodania predmetu zmluvy v dohodnutom rozsahu, obsahu a spôsobe plnenia,

b) ak je proti zhotoviteľovi vedené konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, alebo c) ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby iným dodávateľom, prípadne ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie.

4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak:

a) objednávateľ odmietne poskytnúť potrebnú súčinnosť, ktorá by podstatným spôsobom znemožňovala zhotoviteľovi plniť podmienky tejto zmluvy,  pričom tieto okolnosti musí zhotoviteľ podrobne dokladovať a špecifikovať,

b) objednávateľ je v omeškaní s platením za dielo o viac ako 60 dní,

c) objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne vykonané dielo.

Článok  X

Záverečné ustanovenia

1. Porušenie tejto zmluvy zakladá zodpovednosť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zmluvných strán podľa tejto zmluvy sa považuje pôsobenie vyššej moci, pričom za takúto sa považuje požiar, zemetrasenie, havária, povodeň, štrajk, embargo, administratívne opatrenie štátu a iné také udalosti a teda prekážky, ktoré nastali nezávisle od vôle zmluvných strán a bránia im v splnení ich povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvné strany takúto prekážku alebo jej následky mohli odvrátiť alebo prekonať, ani ju v dobe vzniku záväzku predvídať a ktorým nemohli pri použití obvyklých prostriedkov a opatrení zabrániť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.

3. O začatí, ako aj o pominutí, pôsobenia vyššej moci sú zmluvné strany povinné sa vzájomne bez meškania písomne informovať. Oslobodenie od zodpovednosti za neplnenie predmetu zmluvy trvá po dobu pôsobenia vyššej moci. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú na ďalšom postupe a prípadne na vzájomnom ukončení tejto zmluvy.

4. Vzťahy zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

5. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy možno vykonať výlučne formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.

6. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, z ktorých dve vyhotovenia dostane objednávateľ a jedno vyhotovenie dostane zhotoviteľ.

7. Písomnosti v zmysle tejto zmluvy sa doručujú na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Zásielka sa považuje za doručenú v deň jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom poštového podniku alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za doručenú na tretí deň od jej uloženia a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

8. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany súhlasia, aby bola táto zmluva zverejnená v jej plnom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť najskôr dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

10. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou vzniknuté, sa zaväzujú zmluvné strany prednostne riešiť rokovaním na úrovni štatutárnych orgánov s cieľom dosiahnuť dohodu o sporných otázkach. Pokiaľ sa toto aj napriek vynaloženému úsiliu nepodarí, rozhodne o sporných otázkach príslušný súd.

11. V prípade, ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, predmetnou neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nevykonateľnosťou nie je dotknutý ostatný obsah tejto zmluvy. Príslušné ustanovenie zmluvy sa nahradí takým platným a účinným zákonným ustanovením, ktoré je mu svojím významom a účelom najbližšie.

12. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

a) Príloha č. 1: Špecifikácia diela

b) Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov (v prípade, ak je to relevantné v zmysle Článku II ods. 5 tejto zmluvy)

c) Príloha č. 3: Vzor protokolu o odovzdaní a prevzatí diela

13. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že osoby, ktoré podpisujú túto zmluvu, sú oprávnené konať v mene zmluvnej strany a zaväzovať zmluvnú stranu.

14. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nekonali v omyle ani v tiesni, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:																					Za zhotoviteľa:

V Martine, dňa:.....................															V …………........,dňa .....................

...................................................													........................................................

Ing. Katarína Krištofová, PhD.

generálna riaditeľka

Príloha č. 1: Špecifikácia diela

    - 1. Opis predmetu zákazky: „Stavba podstavca a inštalácia sochy M. Gándhího + realizácia lavičiek"

    - Pri príležitosti 150. výročia narodenia M. Gándhího indická vláda darovala SNK jeho sochu. SNK tento dar prijala a tým sa zaviazala zrealizovať aj podstavec tejto sochy a nájsť pre ňu vhodné  miesto na pozemku v správe SNK. Vhodné miesto sme našli v exteriéri pred budovou SNK na parcele č. KN 146/5,  kde sú pri príležitostí návštev významných kultúrnych a politických osobností vysádzané stromy priateľstva. Plánujeme vybudovať podstavec sochy so základmi, chodník z nášľapných kameňov pre prístup k dielu spolu aj s lavičkami určenými na oddych a rekreáciu na tomto verejnom priestranstve. Farebné prevedenie kamenného podstavca sochy ako aj obklad nových lavičiek plánujeme prispôsobiť kameňu použitému na  lavičkách  na prístupovom schodisku odtieň tmavosivej  farby kameň s jemnou zrnitou textúrou.

2. Špecifikácia diela:

2.1. Predmetom zákazky je stavba podstavca a inštalácia sochy M. Gándhího v zmysle nižšie špecifikovaných predpokladaných prác a jej príloh. Práce pozostávajú najmä z:

- výkopu jamy pre základ podstavca sochy do hĺbky cca. 1,0 m;

- štrkopieskové lôžko so zhutnením pod základ podstavca;

- debnenie a betonáž  základu podstavca vrátane debnenia stredového otvoru pre uchytenie sochy;

-  montáž kotiev ( 2 ks) a zaliatie betónom;

- obklad podstavca kameň hr. 20 mm (prispôsobiť kameňu na lavičkách na schodisku odtieň f. tmavosivá  typ kameňa Impala) na lepidlo +špárovanie;

- vyrytie dedikačného nápisu do kamenného obkladu na prednej a bočnej strane podstavca cca 220 znakov podľa prílohy č.5

- dovoz sochy z DC Vrútky a osadenie sochy na podstavec a jej kotvenie do podstavca;

- výkopy pre základy lavičiek v počte 4 ks;

- betonáž  a debnenie základov a  telesa lavičiek hl.0,4m viď nákres lavičky príloha č.3;

- kamenný obklad lavičiek kameň tmavosivej farby prispôsobiť prevedeniu na lavičkách ( typ Impala) umiestnených na prístupovom schodisku (obklad je nutné lepiť aj zhora);

- dodávka a montáž drevoplastových častí lavičiek spolu s kotvením( - kotviaci systém smart s hliník. resp. drevoplastovými  profilmi);

- odvoz odpadu a vyčistenia okolia diela;

| Názov a popis prác |  | množstvo (m2, m3, bm, ks) |  | jednotková cena (eur) bez DPH | cena celkom (eur) bez DPH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Výkop jamy pre základ podstavca (1,4x 1,9x 1,0m) | 2,66 | m3 |  |  |  |
| 2. | Betonáž základu podstavca sochy do hl. 1,0m 1,2 x1,7m debnenie otvoru na ukotvenie sochy 0,45x0,9x0,6m | 2,04 | m3 |  |  |  |
| 3. | Betonáž podstavca sochy do v 0,9m (cca 0,90x1,4x1,0) otvor pre osadenie kotiev | 1,26 | m3 |  |  |  |
| 4. | Obklad podstavca kameň typ Impala (Nero Angola resp. iný kameń sivej farby) cca do výšky 1,0m (1,4x1,0+0,9x1,0)x2+1,4x0,9 | 5,90 | m2 |  |  |  |
| 5. | Doprava sochy z DC do Martina |  |  |  |  |  |
| 6. | Montáž a ukotvenie sochy do cementového poteru (0,45x0,9x0,6) | 0,25 | m3 |  |  |  |
| 7. | Dedikačný nápis vytesaný do kamenného obkladu podstavca | 220 | znakov |  |  |  |
|  | Cena celkom podstavec + kotvenie sochy |  |  |  |  |  |
| 8. | Výkopové práce pre základy lavičiek (0,9x2,7x0,6)x4 | 5,83 | m3 |  |  | stavebné práce súvisiace s vybudovaním 4 ks lavičiek |
| 9. | Betonáž základov lavičiek (0,6x2,5x0,4)v počte 4ks | 2,4 | m3 |  |  |  |
| 10. | Betonáž telesa lavičky (0,4x0,4x2,0)x4 | 1,28 | m3 |  |  |  |
| 11. | Obklad kamenný teleso lavičky aj zhora Impala f. tmavosivá (0,45x0,45x2+0,45x2,0x2+0,45x2,0)x4ks | 12,42 | m2 |  |  |  |
| 12. | WPC dosky + kotviace lišty cca 8,0bm + klip nerez na 4 ks lavičky (materiál 2x0,45x4 ks) | 3,6 | m2 |  |  |  |
| 13. | Montáž a ukotvenie WPC dosiek na lavičky, systém klik |  |  |  |  |  |
|  | Cena celkom lavičky 4ks |  |  |  |  |  |
| 14. | Výkopové práce pre osadenie kamenných platní(budú použité pôvodné kamenné platne odstránené z prístupového schodiska, ktoré sú uložené v DC vo Vrútkach) do štrk. Lôžka v počte 13ks + 4ks kam. platní na okap. Chodník okolo podstavca (9,15x 1,2x 0,25m) + zhutnenie + vyrovnanie terénu | 2,74 | m2 |  |  | Stavebné práce súvisiace s vybudovaním prístupového chodníka z nášľapných kameňov |
| 15. | Doprava platní z DC Vrútky + práca (ich osadenie) (0,42 x 1,2 x 0,05m) x 17 ks |  |  |  |  |  |
| 16. | Štrk lôžko pre osadenie kamenných platní 11,5 x 1,2x0,25x1,6t/m3(obj. hmotnosť), materiál + práca+ doprava | 5,5 | t |  |  |  |
|  | Cena celkom prístupový chodník |  |  |  |  |  |
|  | Cena celkom spolu bez DPH |  |  |  |  |  |
|  | Cena celkom spolu s DPH |  |  |  |  |  |

*Ceny sú uvedené vrátane materiálu a dopravy

Prílohou tejto špecifikácie diela je:

- Príloha A – Situácia s umiestnením sochy  M 1:300

- Príloha B – Technický výkres lavičky

- Príloha C – Obrázok sochy s rozmermi

- Príloha D – Text dedikačného nápisu

PRÍLOHA č. 2 - Zoznam subdodávateľov*

*Zoznam obsahuje údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

PRÍLOHA č. 3 - Vzor protokolu o odovzdaní a prevzatí diela

Protokol o  odovzdaní a  prevzatí diela

Objednávateľ:												Slovenská národná knižnica

právna forma: 												štátna rozpočtová organizácia

sídlo: 																	Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin, Slovenská republika

IČO: 																		36138517

štatutárny orgán: 										Ing. Katarína Krištofová, PhD., generálna riaditeľka

zodpovedný zamestnanec vo

veciach preberacieho konania: 			Ing. Ladislav Remenár, tel.: +421 43 2451 292,

e-mail: ladislav.remenar@snk.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:															..............................................

právna forma:													..............................................

sídlo:																		...............................................

IČO: 																			...............................................

zodpovedná osoba vo veciach

preberacieho konania:									...............................................

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(spolu aj ako „zmluvné strany“)

I.

Zmluvné strany uzavreli dňa ……….. Zmluvu o dielo, evidovanú u objednávateľa pod č. …………. (ďalej len „zmluva“). Predmetom zmluvy bol záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo: „Stavba podstavca a inštalácia sochy M. Gándhího + realizácia lavičiek“ (ďalej len „dielo“) a súčasne záväzok objednávateľa zaplatiť za riadne a včas vykonané dielo cenu za dielo v zmysle Článku VII zmluvy.

II.

Zmluvné strany týmto prehlasujú, že dielo bolo/nebolo* objednávateľovi/nadobúdateľovi dodané dňa …………….... . Objednávateľ prehlasuje, že dielo bolo/nebolo* vykonané podľa zmluvy, riadne, v požadovanej kvalite a rozsahu, bez vád a nedorobkov/s vadami a nedorobkami* …………………………………………….. a v dohodnutom čase.

V zmysle uvedeného objednávateľ dielo preberá/nepreberá*.

III.

Protokol je vyhotovený v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno vyhotovenie dostane zhotoviteľ a dve vyhotovenia dostane objednávateľ.

V ....................................................., dňa ………………………………...

Zhotoviteľ: …………………...…..........., podpis: ..............................................

V ....................................................., dňa …………………………………

Za objednávateľa: …………….............., podpis: ............................................…

*) nehodiace sa prečiarknuť