ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona NR SR č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: 									Slovenská národná knižnica

Sídlo: 																Námestie J. C. Hronského 1, 036 01 Martin

Štatutárny orgán: 								Ing. Katarína Krištofová, PhD., generálna riaditeľka

Právna forma: 										štátna rozpočtová organizácia

IČO: 																	36138517

DIČ: 																	2021537199

IČ DPH:		SK2021537199 – osoba registrovaná pre DPH podľa § 7 zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Bankové spojenie: 								Štátna pokladnica

IBAN: 															SK60 8180 0000 0070 0007 1804

SWIFT: 															SPSRSKBA

Osoba zodpovedná vo

veciach realizácie zmluvy:		Ing. Ladislav Remenár, riaditeľ Odboru prevádzky a investícií

tel.: +421 43 2451 292, e-mail: ladislav.remenar@snk.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: 												……………………………...

Sídlo: 																……………………………...

Štatutárny orgán: 								……………………………...

Právna forma:											……………………………...

Registrácia:												……………………………...

IČO: 																	……………………………...

DIČ: 																	……………………………...

IČ DPH: 														……………………………...

Bankové spojenie: 								……………………………...

IBAN: 															……………………………...

SWIFT: 															……………………………...

Osoba zodpovedná vo

veciach realizácie zmluvy: 		……………………………...

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(spolu aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania na dodanie predmetu zákazky s nízkou hodnotou postupom v zmysle §117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok I

Predmet zmluvy

- Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať riadne a včas vo vlastnom mene a na vlastné  nebezpečenstvo pre objednávateľa dielo: „Oprava kancelárskych priestorov na II. N. P. sídelnej budovy Slovenskej národnej knižnice – kancelárie č. 1A, 2, 3, 4“, (ďalej len „dielo“), ktoré je bližšie špecifikované v bode 2 tohto článku a súčasne záväzok objednávateľa zaplatiť riadne a včas cenu za dielo v zmysle čl. V tejto zmluvy.

- Rozsah predmetu zmluvy:

- búracie práce:

- vybúranie otvoru v murovanej priečke hr. 100mm z miestnosti č. 4 do m. č. 3 pre osadenie zárubne a dverí pre uvedenie miestnosti do pôvodného stavu,

- vybúranie (vyrezanie otvoru) z priestoru chodby do m. č. 3 pre vytvorenie svetlíka, zaskleného bezpečnostným sklom, s vyspravením stavebného otvoru,

- demontáž kazetového stropu 500/500m z polystyrénu v m. č. 4.

- vyčistenie priestorov po ukončení týchto prác,

- murárske práce:

- vysprávky omietok stropov a stien, stavebných otvorov pred zasklením stien,

- omietka stropu v m. č. 4,

- prímurovka Ytong hr. 100 mm pod parapetmi okien s omietkou pred montážou vykurovacích telies,.

- montáž zárubne, prekladu a dverí z m. č. 4 do m. č. 3 s vysprávkou omietky pre uvedenie miestnosti do pôvodného stavu,

- ostatné práce:

- montáž lešenia, odvoz a likvidácia sutí, komplexné vyčistenie priestorov po ukončení prác na diele (okná, podlahy, interiér, chodba, prístupové komunikácie),

- Ústredné vykurovanie:

- demontáž pôvodných rebrových telies, montáž armatúr, termohlavíc, montáž nových radiátorov, tlaková skúška, vyregulovanie,

- Stolárske konštrukcie a KDK:

- montáž a dodávka dverí 800/1970 Ľ – 1 ks, mahagón, M + D kľučiek, štítkov, zámok, montáž prahu,

- montáž LDTD dosky do výklenkov svetlíkov s bočným olištovaním a hranovacou páskou,

- Povlakové podlahy:

- demontáž pôvodných kobercov, vyspravenie podkladu tmelením, kladenie nového koberca lepením, vrátane soklíkov,

- Maľby a nátery:

- nátery kovových a drevených konštrukcií (zárubne dvier), maľby stropov a stien biely dvojnásobný,

- Zasklievanie:

- M + D bezpečnostného skla 4.4.2 s mliečnou fóliou svetlíkov do m. č. 3 a 4 do A1 lišty (rám skla),

- M + D nadsvetlíkov do m. č. 2, 3, 4 zo skla číreho hr. 4 mm s olištovaním drevenými lištami (biele) 20/20 mm,

- demontáž jestvujúceho zasklenia v m. č. 4, vrátane vyspravenia stavebného otvoru pred montážou nového svetlíka pre uvedenie steny chodby do pôvodného stavu

Sklenárske práce koordinovať s hlavným zhotoviteľom stavebných prác.

- Elektroinštalácia:

- v m. č. 1A – demontovať stropnú lištu EI, kábel previesť nadstropným priestorom ku svietidlu. vrátane odpojenia a zapojenia.

Článok II

Podmienky realizácie diela

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná:

- za podmienok, stanovených v tejto zmluve,

- v súlade súťažných podmienok a vysvetlení k nim,

- podľa požiadaviek objednávateľa,

- podľa oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1

Článok III

Miesto a čas plnenia diela

- Miestom plnenia zmluvy je sídelná budova SNK, nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin, nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“, parc. číslo 167/1, zastavaná plocha a nádvorie, evidovaná na liste vlastníctva číslo 5481 vedenom Okresným úradom Martin, katastrálnym odborom, pre okres Martin, obec Martin, katastrálne územie Martin.

- Termín realizácie diela špecifikovaného v čl. I tejto

zmluvy sú dohodnuté zmluvnými stranami nasledovne:

- zahájenie realizácie diela: do 3 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy,

- ukončenie realizácie diela: do 4 týždňov, odo dňa odovzdania diela, vrátane komplexné vyčistenie priestorov po ukončení prác na diele,

3.	Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ riadne vyhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

4.	Dohodnuté termíny uvedené v bode 2 tohto článku, sú termíny konečné a neprekročiteľné.

5.	Ak v dôsledku prípadov vyššej moci dôjde k ohrozeniu termínu plnenia predmetu zmluvy, je zhotoviteľ povinný okamžite oznámiť objednávateľovi výslednú situáciu ohľadne možnosti zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodnú úpravu zmluvných vzťahov v termínovej časti, formou uzatvorenia dodatku k tejto zmluve.

6.	Pod pojmom „vyššia moc“ sa rozumejú všetky okolnosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní tejto zmluvy a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky znemožňujúce výkon stavebnomontážnych prác alebo iné katastrofy, štrajky a všetky ostané udalosti, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán.

7.	Ak nastane situácia vyššej moci podľa bodu 6 tohto článku je zhotoviteľ povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu najneskôr však do 3 pracovných dní po vzniku vyššej moci, objasní mu príčinu a jej predpokladané ukončenie, ak je to vzhľadom na povahu možné. Zhotoviteľ sa zaväzuje pokračovať v plnení svojich záväzkov podľa tejto zmluvy a je povinný hľadať všetky možné alternatívne prostriedky na plnenie zmluvy, ktorým nebránia udalosti vyššej moci. Za okolnosti vyššej moci sa nepovažuje: krátkodobé prerušenie dodávok energií, zdržanie dodávok subdodávateľov zhotoviteľovi, chybný materiál, zásahy úradov alebo nezískanie úradných povolení ak ich je povinný zabezpečiť zhotoviteľ, pokiaľ k nim nedošlo z dôvodov výskytu okolností vyššej moci.

Článok IV

Odovzdanie a prevzatie diela

- Pri zahájení realizácie diela bude vystavený a obidvoma zmluvnými stranami podpísaný „Protokol o odovzdaní a prevzatí priestorov na vykonanie predmetu zmluvy“, ktorý bude obsahovať najmä:

  - osobu zodpovednú za prevzatie priestorov zo strany zhotoviteľa, tel. kontakt,

  - osobu zodpovednú za odovzdanie priestorov zo strany objednávateľa, tel. kontakt,

  - dátum a čas podpísania protokolu,

  - situačný náčrt s vyznačením priestorov, ktoré sú miestom plnenia zmluvy a trasy prístupu od bočného vstupu cez schodište a priľahlú chodbu.

- Dielo bude považované za zrealizované odovzdaním diela podľa čl. III, tejto zmluvy objednávateľovi bez vád a nedorobkov.

- Zhotoviteľ je povinný objednávateľa vyzvať na prevzatie diela alebo jeho časti minimálne 2 pracovné dni pred dohodnutým dátumom prevzatia.

- V deň plánovaného prevzatia musí byť dielo bez chýb a nedorobkov a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, všeobecne záväzných právnych predpisov, slovenských technických noriem, resp. zmenami, ktoré zmluvné strany odsúhlasili.

- Prevzatie diela zmluvné strany potvrdia v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „preberací protokol“), ktorý podpíšu obe zmluvné strany a ktorý bude obsahovať najmä:

a) označenie oprávnených zástupcov zmluvných strán,

b) presný dátum odovzdania a prevzatia diela,

c) cenu diela,

d) účel a popis diela,

e) zoznam odovzdaných dokumentov, v zmysle bodu 9 tohto článku

f) súpis vád a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela s uvedením spôsobu a termínu ich odstránenia (ak sa nedohodne inak), podstatné vady je zhotoviteľ povinný odstrániť do 5 dní od ukončenia preberacieho konania a nepodstatné vady do 2 dní),

g) vyhlásenie objednávateľa o tom, či dielo preberá alebo nepreberá.

Preberací protokol sa vyhotoví  v počte 2 rovnopisov, pre každú zmluvnú stranu po jednom vyhotovení.

- Objednávateľ má právo prevziať dielo aj s vadami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela na účel určený v zmluve alebo na obvyklý účel (nepodstatné vady). Podstatnou vadou je taká vada, ktorá ohrozuje statiku alebo bezpečnosť diela, bráni riadnemu užívaniu diela na účel určený v zmluve alebo na obvyklý účel, predstavuje porušenie všeobecne záväzného právneho predpisu týkajúceho sa vykonania alebo dodania diela a/alebo porušenie slovenskej technickej normy v súvislosti s vykonaním alebo dodaním diela a/alebo nedodanie všetkých dokumentov nevyhnutne potrebných na riadne užívanie diela.

- Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo s podstatnými vadami a zhotoviteľ je týmto v omeškaní s dodaním diela.

- Za okamih prevzatia diela objednávateľom sa rozumie dátum uvedený objednávateľom v preberacom protokole. Ak sa objednávateľ rozhodne dielo neprevziať, dôvody neprevzatia uvedie v preberacom protokole. Po odstránení vád a nedorobkov sa spíše zápis o ich odstránení s uvedením dátumu a podpisu obidvoch zmluvných strán.

- Zhotoviteľ je povinný dielo dodať spolu s dokumentmi potrebnými pre riadne užívanie diela, t. j. najmä: návody na použitie, záručné listy použitých výrobkov, osvedčenia o kvalite použitých materiálov, doklad o vykonaní regulácie kúrenia, atesty o bezpečnostnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa umiestnenia v stavbe (presklenie) kópie stavebného denníka, kópie certifikátov alebo iných obdobných dokumentov, ktorými je schválené užívanie diela, ako aj výkres skutočného vyhotovenia, pričom absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.

- Pri podpise preberacieho protokolu je zhotoviteľ povinný mať komplexne vyčistené priestory po ukončení prác na diele. Ak tak zhotoviteľ neurobí v uvedenej lehote, objednávateľ je oprávnený komplexne vyčistiť priestory na náklady a nebezpečenstvo zhotoviteľa, pričom objednávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu na odstránených zariadeniach a materiáloch.

10. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do predmetného priestoru týkajúceho sa realizácie diela, pokiaľ je to potrebné z dôvodu riadneho odstránenia vád alebo nedostatkov uvedených v preberacom protokole, alebo prípadných skrytých vád.

Článok V

Cena a platobné podmienky

- Cena za vykonanie diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách  v platnom znení a vyhlášky Ministerstva financií č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva tento zákon. Cena diela vychádza z podrobného výkazu výmer predloženého do verejného obstarávania na dodanie predmetu zákazky s nízkou hodnotou na realizáciu stavby: „Oprava kancelárskych priestorov na II. N. P. sídelnej budovy Slovenskej národnej knižnice – kancelárie č. 1A, 2, 3, 4“.

- Cena za vykonanie diela je zmluvnými stranami stanovená na sumu vo výške .....,..€ bez DPH (slovom: .....................................), bližšie špecifikovaná v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

- Cena platí pre rozsah prác v zmysle článku I tejto zmluvy, ako cena maximálna a neprekročiteľná a nepodlieha počas realizácie diela žiadnym zmenám. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela najmä v prípadoch spôsobených vlastnými chybami, súťažných podmienok, podkladov, nedostatkami riadenia a koordinácie činností na príprave a realizácii diela, zvýšením cien dodávok a prác pre stavbu, zistením potreby ďalších činností alebo vstupov v priebehu zhotovovania diela, ktoré bolo možné predpokladať pri príprave ponuky.

- Zhotoviteľ je povinný pred vystavením faktúry predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie, položkovite rozpísaný súpis vykonaných stavebných prác, dodávok a zisťovací protokol, najneskôr však ku dňu odovzdania a prevzatia diela. Objednávateľ sa vyjadrí k súpisu vykonaných stavebných prác, dodávok a zisťovaciemu protokolu najneskôr do 3 pracovných dní, odo dňa kedy mu boli uvedené dokumenty predložené.

- Cenu za vykonanie diela, vyšpecifikovanú v bode 2 tohto článku sa zhotoviteľ zaväzuje fakturovať objednávateľovi až po zmluvnými stranami odsúhlasenom a položkovite rozpísanom súpise vykonaných stavebných prác, ktorý bude podkladom k fakturácii a bude tvoriť prílohu vystavenej faktúry.

- K cene za dielo bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov.

- Každá faktúra musí mať náležitosti podľa zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

- Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej vystavenia. Ak predložená faktúra nebude spĺňať požadované náležitosti alebo nebude vystavená v súlade s touto zmluvou, objednávateľ ju vráti poskytovateľovi na opravu alebo doplnenie. Lehota splatnosti začne plynúť odo dňa vystavenia doplnenej alebo opravenej faktúry poskytovateľom.

9. Objednávateľ neposkytuje zálohy na nákup materiálu ani práce.

Článok VI

Sankcie a zmluvné pokuty

- V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym vykonaním a odovzdaním diela je objednávateľ oprávnený žiadať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške     0,05 % z ceny diela s DPH za každý aj začatý deň omeškania.

- V prípade, ak sa zhotoviteľ omešká s komplexným vyčistením priestorov po ukončení prác na diele oproti termínu uvedenému v čl. III tejto zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30,00 € za každý deň omeškania.

- Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád diela v lehote uvedenej v čl. IX ods. 3 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny diela s DPH za každý deň omeškania.

- Zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradiť škodu tým spôsobenú.

- Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry v lehote jej splatnosti vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.

Článok VII

Práva a povinnosti zmluvných strán

- Zhotoviteľ je povinný dielo realizovať tak, aby objednávateľ mohol riadne užívať okolie miesta zhotovovania diela. Zhotoviteľ berie na vedomie fakt, že v objekte sídla objednávateľa bude počas zhotovovania diela riadna prevádzka a za týmto účelom je zhotoviteľ povinný vykonať všetky potrebné technické a bezpečnostné opatrenia.

- Pod technickými a bezpečnostnými opatreniami sa rozumie vykonať také opatrenia, ktorými zhotoviteľ zabezpečí denne absolútny poriadok v priľahlej chodbe a prístupových schodištiach počas realizácie diela primeranými prostriedkami ako zakrývacie fólie, vysávanie a pod. Búracie práce, pri ktorých vzniká prašnosť, zvýšená hlučnosť a vibrácie, budú realizované zhotoviteľom po vzájomne dohodnutom čase.

- Zhotoviteľ bude vykonávať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ bude pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou a bude sa riadiť východiskovými podkladmi, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať dielo prostredníctvom subdodávateľov, ktorí sú spôsobilí na vykonávanie prác, ktorými ich zhotoviteľ poverí. Za splnenie povinností subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi v takom rozsahu, ako keby tieto činnosti vykonával sám.

- Zhotoviteľ pri realizácii diela použije / nepoužije (vybrať relevantnú možnosť) subdodávateľov. Podiel zákazky, ktorý zadá zhotoviteľ diela subdodávateľom,   predstavuje ..............%, t. j. ................€ bez DPH z celkovej ceny diela. Navrhovaní subdodávatelia sú uvedení v Prílohe č. 2 tejto zmluvy.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby predmet zmluvy bližšie špecifikovaný v čl. I ods. 2 bol zrealizovaný fyzickými osobami s príslušnou odbornou spôsobilosťou na vybrané činnosti v stavebníctve, podľa ustanovení zákona NR SR č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe v platnom znení .

- Zmluvné strany vyhlasujú, že súhlasia s právom objednávateľa, ktorý si vyhradzuje právo kedykoľvek požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal subdodávateľa, ktorý podľa názoru objednávateľa nevykonáva svoju prácu odborne a kvalitne.

- Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov, subdodávateľov, ich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa oprávnene združujú za účelom realizácie diela na mieste plnenia zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľa absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami.

- Zhotoviteľ je povinný na mieste plnenia zmluvy dodržiavať nasledovné podmienky:

a) stavebné odpady vzniknuté činnosťou Zhotoviteľa budú likvidované, odvezené a uložené na povolenej skládke. Doklady o uložení na skládke (vážne lístky) budú predložené objednávateľovi jednotlivo, za každý deň vývozu a uloženia, s uvedením hmotnosti stavebného odpadu a s uvedením pôvodcu odpadu (Slovenská národná knižnica),

b) odovzdať objednávateľovi menný zoznam osôb a spoločností, ktoré vstupujú do sídelnej budovy SNK za účelom kontroly strážnou službou objednávateľa, sú subdodávateľmi zhotoviteľa a vykonávajú dielo podľa pokynov zhotoviteľa, vrátane jeho aktualizácie v priebehu výstavby,

c) na svoje náklady zachovávať čistotu a poriadok, odstraňovať odpady, nečistoty,  vzniknuté vykonávaním prác a výsledok svojej práce riadne zabezpečiť proti poškodeniu,

d) zabezpečiť, že pri realizácii predmetu tejto zmluvy nepoužije nástroje, iné pracovné pomôcky ktoré majú neplatnú revíziu, prípadne svojím technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam na ich prevádzku,

e) zrealizovať a dokončiť stavebné práce v rozsahu, kvalite a termínoch daných touto zmluvou, špecifikáciami, podmienkami a podľa ustanovení tejto zmluvy a odovzdať ho objednávateľovi.

- Všetky osoby vykonávajúce služby a práce zhotoviteľa sú bez výnimky povinné používať na mieste plnenia zmluvy osobné ochranné prostriedky v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov v platnom znení. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade pracovných úrazov, prevádzkových havárií, resp. porúch bude dodržiavať zákonné povinnosti z týchto prípadov vyplývajúcich.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané materiály budú homologizované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych predpisov v SR a že po dokončení bude dielo, všetky takéto ustanovenia spĺňať.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že so svojimi subdodávateľmi uzavrie také Zmluvy, aby mohol plne zodpovedať za dodržanie časového postupu výstavby a kvalitu prác a následne aj počas celej záručnej doby.

- Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania a/alebo k zhotoveniu predmetu tejto zmluvy v Slovenskej republike.

- Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho vykonávania tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu do doby protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi.

- Objednávateľ je oprávnený počas celého zhotovovania stavebných prác vykonávať ich kontrolu. Zhotoviteľ je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa týkajúcimi sa zhotovovania diela.

- Zhotoviteľ zabezpečí, že stavebné práce bude až do ich protokolárneho odovzdania a prevzatia riadiť zodpovedná osoba s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho v zmysle § 46a zákona NR SR č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

- Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi originál, alebo overenú kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zmluvy (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra).

Článok VIII

Stavebný denník a technický dozor objednávateľa

1.	Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa zahájenia realizácie diela, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46 d) zákona NR SR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

2.	Stavebný denník musí byť prístupný v priebehu realizácie diela kedykoľvek počas pracovnej doby pre oprávnené osoby. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam technický dozor objednávateľa, jeho predstavení, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia vykonaných prác, resp. dňom podpisu protokolu o odstránení prípadných vád a nedorobkov. Stavebný denník je vyhotovený s jednou kópiou.

3.	Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak objednávateľ nesúhlasí so záznamom zhotoviteľa, je povinný najneskôr do 3 dní pripojiť svoje písomné vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.

4.	Pripomienky objednávateľa k spôsobu vedenia stavebného denníka a jeho záznamom sú pre zhotoviteľa záväzné.

5.	Po skončení stavby bude originál stavebného denníka archivovaný u zhotoviteľa a kópia bude odovzdaná objednávateľovi.

6.	Technický dozor objednávateľa pri realizácii predmetu tejto zmluvy bude vykonávaný objednávateľom poverenou osobou. Táto osoba má prístup na miesto realizácie diela. Technický dozor objednávateľa je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác.

Článok IX

Vady a zodpovednosť za škodu

- Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že dielo, bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a v platných právnych a technických predpisoch. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané dielo, ktoré má vady brániace riadnemu užívaniu. Dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s právnymi predpismi a technickými normami platnými v SR alebo s dohodou zmluvných strán, prípadne touto zmluvou alebo ak neboli vykonané všetky dohodnuté práce.

- Dĺžka záručnej doby na stavebné práce a materiál je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení písomnej oprávnenej reklamácie objednávateľom na vlastné náklady. V prípade, že tak nevykoná do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie, objednávateľ vykoná opravu sám na vlastné náklady alebo za pomoci tretej osoby a tieto refakturuje zhotoviteľovi a zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady, na základe vystavenej faktúry uhradiť.

- Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa na diele vyskytne vada počas záručnej doby, objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa bezodplatné odstránenie vady a zhotoviteľ je povinný vady bezodplatne odstrániť. Zhotoviteľ preberá záväzok k odstráneniu všetkých vád v záručnej dobe.

- Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu sa škodu spôsobenú objednávateľovi na majetku, veciach objednávateľa nesprávnym vykonaním diela a v rozpore so všeobecne záväznými predpismi.

- Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté na majetku a veciach zhotoviteľa a veciach zamestnancov zhotoviteľa, počas realizácie diela v mieste plnenia zmluvy.

Článok X

Prechod vlastníckeho práva a náhrada škody

- Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa v okamihu odovzdania a prevzatia diela na základe preberacieho protokolu.

- Nebezpečenstvo škody k dielu znáša zhotoviteľ až do okamihu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. Na objednávateľa prechádza až protokolárnym prevzatím diela.

- Veci potrebné na riadne vykonanie diela, najmä stavebný materiál, zabezpečuje zhotoviteľ a ich cena je zahrnutá v cene za vykonanie diela. Zhotoviteľ je vlastníkom týchto vecí až do okamihu, kedy sa stanú súčasťou diela – zabudovaním alebo inštaláciou a protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.

- Ak zhotoviteľ nevykoná dielo v termíne v zmysle čl. III tejto zmluvy alebo poruší vykonávanie predmetu tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli.

- Každá zmluvná strana zodpovedá druhej zmluvnej strane za priame ako aj vyvolané škody, ktoré tejto preukázateľne spôsobila, resp. jej zamestnanec alebo tretia osoba, ktorá konala na základe jej poverenia.

- Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu nahradiť škody, ktoré vzniknú jednej zmluvnej  strane zavinenou činnosťou druhej zmluvnej strany, alebo neplnením povinností podľa tejto zmluvy.

- Zhotoviteľ je zodpovedný za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi alebo tretej osobe pri plnení tejto zmluvy (t. j. počas vykonávania stavebných prác, prepravy, skladovaní materiálu a pod.), a to až do skončenia platnosti tejto zmluvy.

Článok XI

Odstúpenie od zmluvy

- Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka ako aj z dôvodov podľa § 19 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo z dôvodov ustanovených v tejto zmluve.

- Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy zo zmluvných dôvodov najmä:

a) ak zhotoviteľ podstatne porušuje túto zmluvu tým, že neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy určeným technologickým postupom prác, STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek písomnému upozorneniu objednávateľa nevykoná nápravu v určenej lehote,

b) ak zhotoviteľ podstatne porušuje túto zmluvu tým, že napriek písomnému upozorneniu objednávateľa (jeho zástupcom na stavbe, zápisom v stavebnom denníku na chybné plnenie zhotoviteľa stavby alebo iným vhodným spôsobom) pokračuje v chybnom plnení alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu určenej na odstránenie vady túto neodstránil. V rozsahu chybného plnenia nie je objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do jeho odstránenia nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej čiastky stanoví objednávateľ výpočtom podľa rozsahu chybného plnenia v súlade s cenovou ponukou, ktorá je súčasťou tejto zmluvy,

c) ak zhotoviteľ podstatne porušuje túto zmluvu tým, že neprevezme priestory za účelom realizácie diela, nedokáže vykonať Dielo v zmysle zmluvy alebo bez vážneho dôvodu preruší vykonávanie Diela alebo bez náležitého zdôvodnenia neplní harmonogram prác,

d) ak je proti zhotoviteľovi vedené konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie v zmysle zákona NR SR č. 7/2005 Z. z. v platnom znení, alebo ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby iným dodávateľom, prípadne ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,

e) ak tak ustanovuje výslovne táto zmluva v iných článkoch.

- Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak:

a) objednávateľ neodovzdá priestory za účelom realizácie diela v termíne stanovenom touto zmluvou,

b) objednávateľ bezdôvodne preruší vykonávanie diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane zhotoviteľa,

c) objednávateľ je v omeškaní s platením za dielo o viac ako 60 dní,

d) objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne vykonané dielo.

Článok XII

Záverečné ustanovenia

- Porušenie tejto zmluvy zakladá zodpovednosť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

- Vzťahy zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

- Akékoľvek zmeny tejto zmluvy možno vykonať výlučne formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.

- Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, z ktorých po dve vyhotovenia dostane každá zo zmluvných strán.

- Písomnosti v zmysle tejto zmluvy sa doručujú na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Zásielka sa považuje za doručenú v deň jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom poštového podniku alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za doručené na tretí deň od jej uloženia a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

- Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany súhlasia, aby bola táto zmluva zverejnená v jej plnom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

- Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť najskôr dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v zmysle ustanovenia § 47a zákona NR SR č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

- Zmluvné strany vyhlasujú, že osoby, ktoré podpisujú túto zmluvu, sú oprávnené konať v mene zmluvnej strany a zaväzovať zmluvnú stranu.

- Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nekonali v omyle ani v tiesni, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

- Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

1. Ocenený výkaz výmer k realizácii diela v zmysle čl. II tejto zmluvy,

2. Navrhovaní subdodávatelia.

Za objednávateľa:																					Za zhotoviteľa:

V Martine, dňa:.....................															V …………........,dňa .....................

...................................................													........................................................

Ing. Katarína Krištofová, PhD.

generálna riaditeľka

| Príloha č. 1 : Ocenený výkaz výmer k realizácii diela: Oprava kancelárskych priestorov na II. N. P. sídelnej budovy Slovenskej národnej knižnice – kancelárie č. 1A, 2, 3, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Príloha č. 2 : Navrhovaní subdodávatelia