Zmluva o dielo č.

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej aj „Zmluva“)

Článok I

Zmluvné strany

- Objednávateľ:		Obec Biely Kostol

Pionierske námestie 18

919 34 Biely Kostol

Zastúpený: 			doc. Ing. Ivetou Paulovou, PhD., MBA – starostkou obce	Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných: 	doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.,MBA, starostka obce		vo veciach technických: 	Ing. Ján Tižinák – zástupca starostky			Bankové spojenie: 		IBAN: SK36 5600 0000 0010 1907 3001			číslo účtu: 			1019073001/5600

IČO: 				31871461

DIČ: 				2021191953

(ďalej aj „objednávateľ)

a

- Zhotoviteľ:

Zastúpený:

Bankové spojenie:		.

číslo účtu:

IČO:

IČ DPH	:

DIČ:

(ďalej aj „zhotoviteľ“)

Článok II

Predmet zmluvy a miesto plnenia

- Predmetom plnenia zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo: „Rekonštrukcia zberného dvora v Bielom Kostole“, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a výkazu-výmeru, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto zmluvy.

- Podkladom pre zhotovenie diela je:

- Projektová dokumentácia - príloha č. 1

- Výkaz-výmer – príloha č. 2

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom stavby a v súlade s platnými technickými normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi a nariadeniami, ako aj požiarnymi a bezpečnostnými predpismi a pokynmi objednávateľa.

Článok III

Termín a čas plnenia

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje dielo v nasledovných termínoch:

- doba realizácie je 2 mesiace od nástupu na práce odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska.

- Objednávateľ odovzdá stavenisko formou písomného vzájomne potvrdeného protokolu o odovzdaní a prevzatí.

Článok IV

Cena diela

- Celková cena za kompletné zrealizovanie diela určeného v Čl. II tejto zmluvy je  stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z z. ako cena maximálna vo výške: ................bez DPH a bola vysúťažená v rámci verejného obstarávania.

- K cene bude účtovaná daň z pridanej hodnoty (DPH) podľa platných právnych predpisov v čase vystavenia faktúry. V súčasnosti je to 20%.

- Zhotoviteľ prehlasuje, že pri oceňovaní zadania objednávateľa dôkladne a s najvyššou opatrnosťou preštudoval všetky dokumenty a podklady predložené objednávateľom, projektovú dokumentáciu, vykonal obhliadku staveniska a okolitého územia, ktoré súvisí so zhotovením diela a boli mu známe všetky podmienky súvisiace so stanovením ceny. Tieto považuje za dostatočné a vhodné za účelom riadnej, včasnej a úplnej realizácie diela do stavu jeho dokončenia, kolaudácie a užívania.

Článok V.

Spôsob fakturácie a platobné podmienky

- Cena diela bude platená nasledovným spôsobom:

- záverečnou faktúrou , ktorá bude vystavená do 14 dní od protokolárneho odovzdania diela podľa čl. VIII. tejto zmluvy a odstránenia všetkých vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole. Splatnosť záverečnej faktúry je 14 dní odo dňa jej riadneho doručenia objednávateľovi.

- Zhotoviteľ  musí  svoje  práce  vyúčtovať overiteľným  spôsobom, pričom je oprávnený fakturovať práce výlučne na základe objednávateľom potvrdeného a podpísaného súpisu vykonaných prác. Faktúra bude obsahovať náležitosti uvedené vo všeobecných zmluvných podmienkach objednávateľa.

- Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená a tento je povinný predložiť novú faktúru. V takom prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu predloženia novej faktúry.

Článok VI.

Podmienky zhotoviteľa diela – kontrola priebehu realizácie

- Objednávateľ má právo kontroly a na jeho upozornenia a príkazy v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti práce musí zhotoviteľ vykonať okamžitú nápravu.

- Zhotoviteľ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska.

- Stavebnými prácami nesmú byť dotknuté podzemné inžinierske siete. Pri prácach v ich blízkosti je potrebné sa riadiť pokynmi správcov dotknutých inžinierskych sietí.

- Zhotoviteľ musí vykonať adekvátne zabezpečenie (stráženie) staveniska na svoje náklady.

- Zhotoviteľ musí zaviesť také opatrenia na stavbe, aby sa predchádzalo porušeniu poriadku a nočného kľudu. Zhotoviteľ si je vedomý, kde sa stavba nachádza, čomu prispôsobí aj stav zariadenia staveniska, ktoré musí zodpovedať všetkým bezpečnostným požiadavkám.

- Po ukončení prác a dodávok sa musí zhotoviteľ na svoje náklady postarať o vypratanie staveniska a jeho dôkladné vyčistenie a nápravu prípadných škôd spôsobených realizáciou výstavby a to v termíne do 7 dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí stavby.

- Zhotoviteľ je sám úplne zodpovedný za svoje inštalácie, sklady, šatne, kancelárie, prístroje, zariadenia, materiály, mechanizmy atď. a musí sa postarať o ich stráženie a udržiavanie. Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené a potrebné k realizácii predmetu zmluvy o dielo, alebo jeho časti pred poškodením a krádežou až do jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia.

- Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni realizácie. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté nevhodným zhotovením diela. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa, táto skutočnosť sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

- Povinnosťou zhotoviteľa je strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy a/alebo dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:

- najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán  a nimi poverené osoby,

b)  orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby.

Článok VII.

Osobitné ustanovenia

Objednávateľ menuje za svoj technický dozor Ing. Jána Tižináka.

- Zhotoviteľ poveruje pre styk so zástupcami objednávateľa počas zhotovovania diela svojho pracovníka:

- Zhotoviteľ je na mieste vykonávania diela povinný používať bezpečnostné oranžové reflexné vesty.

- Jedine zhotoviteľ je zodpovedný za dodržanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na stavenisku a súvisiacich lokalitách. Zhotoviteľ vykoná všetky opatrenia na ochranu stavby a jej okolia v zmysle platných predpisov.

Článok VIII.

Odovzdanie a prevzatie diela

- Zhotoviteľ je povinný vopred písomne oznámiť objednávateľovi, že stavba alebo jej časť je pripravená na odovzdanie a prevzatie najmenej 2 pracovné dni vopred.

- Objednávateľ preberie dielo len v tom prípade, ak dielo nemá vady brániace užívaniu a

zodpovedá požadovaným podmienkam, platným normám a predpisom, má priložené všetky atesty, revízne správy a ostatné požadované doklady v zmysle platnej legislatívy a je ukončené v rozsahu a termíne určenom v zmluve a v harmonograme ako vo vecnosti tak aj v čase. Zhotoviteľ musí s týmto počítať pri organizovaní a vedení svojich prác.

Článok VIII.

Zmluvné pokuty

- V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním zmluvného diela je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03% celkovej zmluvnej ceny za každý začatý deň omeškania.

- Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s odstránením vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- € za každú jednu vadu, alebo nedorobok jednotlivo za každý začatý deň omeškania až do ich odstránenia. Za vadu sa považuje aj neodovzdanie dokladov, certifikátov, revíznych správ a iných obdobných dokumentov súvisiacich s realizáciou diela a/alebo potrebných k užívaniu diela.

- Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela uplatnené objednávateľom počas záručnej doby v lehote požadovanej objednávateľom, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- € za každú jednotlivú vadu a každý začatý deň omeškania až do ich odstránenia.

- V ostatnom sa zmluvné pokuty riadia príslušnými ustanoveniami všeobecných zmluvných podmienok objednávateľa.

Článok IX.

Odovzdanie a prevzatie diela, záručná dobu a zodpovednosť za vady

- Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz. K preberaciemu konaniu je zhotoviteľ povinný pripraviť a objednávateľovi odovzdať aj doklady potrebné 
k užívaniu diela, inak objednávateľ nie je povinný dielo prevziať.

- O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše protokol, z ktorého bude zrejmý stav diela v okamihu jeho prevzatia objednávateľom. Protokol na znak svojho súhlasu zmluvné strany podpíšu.

- Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce akékoľvek vady a nedorobky, a to aj v prípade, ak ide o drobné vady a nedorobky, ktoré samostatne ani v spojení s inými nebránia riadnemu užívaniu diela. V prípade ak objednávateľ prevezme dielo aj s drobnými vadami a nedorobkami nebrániacimi riadnemu užívaniu diela, bude odovzdávací a preberací protokol obsahovať zoznam všetkých vád a nedorobkov spolu s lehotami na ich odstránenie zhotoviteľom.

- Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo, spíše zápis, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré dielo neprevzal. Po odstránení vád a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté objednávateľom, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku zmluvy o dielo.

- Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na dielo vrátane všetkých jeho častí, súčastí a technológií bude trvať 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela investorovi.

Článok X

Záverečné ustanovenia

- Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

- Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa zákona č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z.

- V prípade neschválenia Žiadosti o poskytnutie NFP na daný projekt, resp. verejného obstarávania sa uzavretá zmluva stáva neplatnou a to bez akéhokoľvek finančného nároku úspešného uchádzača voči verejnému obstarávateľovi.

- Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, keď sú obojstranne podpísané. Návrhy dodatkov k tejto zmluve môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán.

- Ak pri uzatváraní dodatkov k tejto zmluve dôjde medzi stranami k rozporom, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán požadovať o rozhodnutie príslušný súd. Pred podaním na súd môže ktorákoľvek zo strán vyzvať odborného znalca danej oblasti o vypracovanie posudku.

- Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné alebo technické informácie, s ktorými bude objednávateľ, alebo zhotoviteľ oboznámený v priebehu platnosti tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú použité na akýkoľvek iný než zmluvný účel  a nebudú oznámené tretej osobe. Obe strany sú si vedomé následkov, ktoré môžu byť voči nim uplatňované v prípade porušenia tohto záväzku. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na údaje známe pred uzavretím zmluvy, alebo na údaje všeobecne známe.

- Zmluvná strana berie na vedomie, že v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a/alebo osobných údajov členov štatutárneho orgánu, spoločníkov/akcionárov, zamestnancov a poverených osôb druhej zmluvnej strany je viazaná povinnosťou mlčanlivosti v súlade s čl. 90 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Zachovávať mlčanlivosť podľa tohto bodu zmluvy sú povinní aj jej zamestnanci, jej štatutárni zástupcovia, členovia jej štatutárneho orgánu, kontaktné osoby ako aj ostatné osoby, ktoré prichádzajú akýmkoľvek spôsobom do kontaktu s osobnými údajmi. Povinnosť podľa tohto bodu Zmluvy naďalej trvá aj po zániku Zmluvy bez obmedzenia, čo Zmluvná strana berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady. Zmluvná strana sa zaväzuje vopred poučiť všetky osoby podľa tohto bodu Zmluvy o povinnosti zachovávať mlčanlivosť, a to aj po zániku ich právneho vzťahu  k zmluvnej strane, a o rizikách a nárokoch spojených s porušením tejto povinnosti.

- Zmluvná strana berie na vedomie, že druhá Zmluvná strana spracúva jej osobné údaje, osobné údaje členov jej štatutárneho orgánu, štatutárnych zástupcov, kontaktných osôb a jej zamestnancov v nevyhnutnom rozsahu na účel plnenia tejto Zmluvy. Zmluvná strana zároveň vyhlasuje, že osoby podľa prvej vety tohto bodu boli poučené o ich právach v oblasti ochrany osobných údajov a povinnosti zachovávať mlčanlivosť, čo potvrdzuje svojím podpisom.

- Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oboznámené s Nariadením, Zákonom ako aj ostatnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov, čo potvrdzujú svojím podpisom.

- Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.  Zmluva nadobúda účinnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami.

- Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorých 1 dostane objednávateľ a 1 vyhotovenie zhotoviteľ.

Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia

Príloha č. 2 – Výkaz-výmer

V Bielom Kostole dňa ..................				V ................................dňa ..............

Za objednávateľa:					Za zhotoviteľa:

__________________________				____________________________

doc. Ing. Iveta Paulová, PhD., MBA

starostka