ZMLUVA O DIELO A

č. 1/2022

na vypracovanie  projektovej dokumentácie a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

a podľa § 65 a nasl.  zákona č.  185/2015 Z. z. Autorský zákon

I.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: Krajská hvezdáreň v Žiline

Sídlo: Horný val 20, 01 42 Žilina

IČO: 36145084

DIČ: 202 144 51 84

Štatutárny orgán: RNDr. Ján Mäsiar

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

Osoby oprávnené jednať v:

- zmluvných veciach:

- realizačných veciach:

- za zriaďovateľa ŽSK:

Telefonický kontakt:

E-mail. adresa:

ďalej v texte zmluvy len ako „objednávateľ“,

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: 	.............................................................

Sídlo: 	.............................................................	..

IČO: 	.............................................................	..

DIČ: 	.............................................................	..

IČ DPH: 	.............................................................	..

Bankové spojenie:          	.............................................................	..

Číslo účtu: 	.............................................................	..

IBAN:      	.............................................................	..

Štatutárny orgán:            	.............................................................	..

Zapísaný v registri:           	.............................................................	..

Osoby oprávnené jednať v:

- zmluvných veciach:		....................................................................

- realizačných veciach:	....................................................................

Telefonický kontakt:		....................................................................

E-mail. adresa:	....................................................................

ďalej v texte zmluvy len ako „zhotoviteľ“.

II.

PREDMET ZMLUVY

(1) 	Predmetom tejto zmluvy je záväzok:

a) zhotoviteľa,   že   vykoná  pre objednávateľa dielo  v  rozsahu   podľa  článku  III.  tejto  zmluvy a podľa špecifikácie predmetu zákazky v procese verejného obstarávania a  odovzdá ho zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto zmluve, v jej prílohách a v požiadavkách z procesu verejného obstarávania v termíne dohodnutom v čl. IV. bod 1. tejto zmluvy  objednávateľovi v  sídle  objednávateľa,

b) objednávateľa,   že  poskytne  zhotoviteľovi   nevyhnutne   potrebné   podklady   (zadanie rozsahu a obsahu prác a ostatnú dokumentáciu)  bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy,

c) objednávateľa, že poskytne zhotoviteľovi nevyhnutne potrebnú súčinnosť,

d) objednávateľa, že  prevezme dielo bez  zjavných vád, chýb a nedostatkov a  zaplatí  zhotoviteľovi      cenu za dielo podľa čl. V.  tejto zmluvy,

e)  zhotoviteľa, že udelí objednávateľovi súhlas na použitie diela uvedený v čl. IX  tejto zmluvy.

Táto zmluva je uzavretá ako výsledok verejného obstarávania, ktoré uskutočnil objednávateľ  ako verejný obstarávateľ  postupom podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky: „Krajská hvezdáreň Žilina - prístavba a stavebné úpravy Kysuckej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste“.

- Budova, ktorej prístavbu a stavebné úpravy rieši predmetná projektová dokumentácia, sa nachádza na ul. Dolinský Potok 1287, 024 01 Kysucké Nové Mesto, parcely číslo 4145/74, k.ú. Kysucké Nové Mesto (ďalej na účely tejto zmluvy len ako „stavebný objekt“ alebo „objekt“  alebo „stavba“).

III.

DIELO

„Dielom podľa tejto zmluvy je :

Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti na stavbu:

„Krajská hvezdáreň Žilina - prístavba a stavebné úpravy Kysuckej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste“.

v nasledovnom členení:

Časť 1 - Projektová dokumentácia v rozsahu pre územné rozhodnutie (DÚR)

Časť 2 - Inžinierska činnosť pre vydanie územného rozhodnutia

Časť 3 - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby (RPD)

Časť 4 - Inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia stavby

Opis predmetu zákazky tvorí Prílohu č.1 tejto zmluvy.

Rozsah predmetu zákazky tvorí Prílohu č.2 tejto zmluvy.

- Zhotoviteľ  sa  zaväzuje   vykonať  dielo riadne a včas,  na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo a odovzdať ho objednávateľovi v  termíne na vykonanie diela dohodnutom v tejto zmluve.

- Ak zhotoviteľ použije na vykonanie diela alebo jeho časti tretiu osobu/ subdodávateľa, zodpovedá za vykonanie diela alebo jeho časti tak, akoby dielo alebo jeho časť vykonával sám.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,  technickými predpismi a technickými normami  vzťahujúcimi sa na vykonanie diela, ako aj v súlade so záujmami objednávateľa, s touto zmluvou a súťažnými podkladmi.

- Výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ  povinný predložiť na odsúhlasenie objednávateľovi. Odsúhlasenie bude prebiehať na výrobných výboroch. Výrobné výbory budú zvolávané podľa potreby v mieste stavby alebo v mieste sídla  objednávateľa. Zhotoviteľ akceptuje minimálny počet výborov: jeden na začiatku  a jeden pred dokončením každej časti diela,  ktoré sa bude konať na Úrade Žilinského samosprávneho kraja.  Prvý výrobný výbor  sa uskutoční v termíne do  troch  pracovných dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy.  Na prvom výrobnom výbore po uzavretí tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje uviesť objednávateľovi  mená osôb zodpovedných za vypracovanie, kontrolu a koordináciu plnenia zmluvy a zároveň predloží kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného projektanta/projektantov. Na výrobných výboroch pred ukončením druhej a štvrtej časti diela   sa zhotoviteľ zaväzuje predložiť objednávateľovi  rozpracovanú projektovú dokumentáciu, kompletný výkaz výmer (zadanie) a rozpočet stavby 1x v tlačenej forme.

- Odsúhlasenie  činností vykonaných  podľa tejto zmluvy  objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa ako odborne spôsobilú osobu zodpovednosti za vady diela  a ani sa  samo o sebe  nepovažuje za odovzdanie a prevzatie diela alebo jeho časti.

Zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo:

Časť 1 - Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

Dielo podľa tejto časti zákazky bude odovzdané a prevzaté na základe Odovzdávacieho a preberacieho protokolu, v 8-mich (ôsmich) vyhotoveniach v tlačenej forme a 2x na elektronickom nosiči (v needitovateľnej forme vo formáte pdf a v editovateľnej forme vo formáte dwg/dgn, doc, xls).

Elektronická needitovateľná forma dokumentácie bude riadne členená tak, ako tlačená forma, čo výkres a dokument tlačenej formy to samostatný súbor, správna orientácia obsahu po otvorení súboru a názov súboru zodpovedajúci názvu výkresu.

Časť 2 - Inžinierska činnosť pre územné rozhodnutie

Dielo podľa tejto časti zákazky bude odovzdané a prevzaté, na základe Odovzdávacieho a preberacieho protokolu všetkých vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov ,organizácií a vydaného právoplatného územného rozhodnutia v 1 (jednom) origináli + 1x kópii v tlačenej forme a 3x na elektronickom nosiči (sken dokumentov vo formáte pdf).

Časť 3 - Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia v rozsahu pre realizáciu

Dielo podľa tejto časti zákazky bude odovzdané a prevzaté na základe Odovzdávacieho a preberacieho protokolu, v 8-mich (ôsmich) vyhotoveniach v tlačenej forme a 2x na elektronickom nosiči (v needitovateľnej forme vo formáte pdf a v editovateľnej forme vo formáte dwg/dgn, doc, xls).

Elektronická needitovateľná forma dokumentácie bude riadne členená tak, ako tlačená forma, čo výkres a dokument tlačenej formy to samostatný súbor, správna orientácia obsahu po otvorení súboru a názov súboru zodpovedajúci názvu výkresu.

Časť 4 - Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie

Dielo podľa tejto časti zákazky bude odovzdané a prevzaté, na základe Odovzdávacieho a preberacieho protokolu všetkých vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov ,organizácií a vydaného právoplatného stavebného povolenia v 1 (jednom) origináli + 1x kópii v tlačenej forme a 3x na elektronickom nosiči (sken dokumentov vo formáte pdf).

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že  na základe výzvy objednávateľa  (realizovanej  spravidla e-mailom) riadne a včas poskytne súčinnosť  objednávateľovi  v procese verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby a to najmä vo vzťahu k vysvetľovaniu otázok od záujemcov a uchádzačov k projektovej dokumentácii, výkazu výmer a  rozpočtu  a v prípade, ak to bude na základe otázok  v procese verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby  nutné  riadne a včas  doplní alebo prepracuje  projektovú dokumentáciu, výkaz výmer alebo rozpočet.

IV.

TERMÍNY VYKONANIA DIELA

- Termíny  na vykonanie a odovzdanie jednotlivých častí diela:

Časť 1 - Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (vrátane zamerania)

Do 5 (piatich) týždňov od účinnosti Zmluvy o dielo.

Časť 2 - Inžinierska činnosť pre vydanie územného rozhodnutia

Územné rozhodnutie do 9 (deviatich) týždňov od účinnosti Zmluvy o dielo.

Časť 3 - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu

Do 6 (šiestich) týždňov od právoplatnosti Územného rozhodnutia, resp. do 13 (trinásť) týždňov od účinnosti Zmluvy o dielo v prípade, ak nebude potrebné územné konanie.

Časť 4 - Inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia stavby

Stavebné povolenie do 12 (dvanástich) týždňov od právoplatnosti územného rozhodnutia resp. do 19 (devätnásť) týždňov od účinnosti Zmluvy o dielo v prípade, ak nebude potrebné územné konanie.

- O prevzatí jednotlivých častí diela spíšu zmluvné strany Odovzdávací a preberací protokol. Objednávateľ si vyhradzuje   právo vykonať pred prevzatím časti diela kontrolu zjavných vád,  chýb a iných nedostatkov odovzdávanej časti diela a na túto kontrolu si vyhradzuje primeranú lehotu.   Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať časť diela, ak vykazuje zjavné vady, chyby a nedostatky. V takom prípade objednávateľ nie je v omeškaní s prevzatím diela. Vykonanie kontroly zo strany objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela, ktoré existovali v čase odovzdania a prevzatia diela a ktoré vyšli najavo neskôr.

- Riadnym odovzdaním a prevzatí časti diela prechádza zároveň na objednávateľa  nebezpečenstvo vzniku škody na časti diela. Za poškodenie alebo zničenie časti diela zodpovedá zhotoviteľ až do riadneho prevzatia časti diela objednávateľom; zhotoviteľ takto zodpovedá aj počas omeškania s riadnym odovzdaním časti diela.

V.

CENA ZA DIELO

(1)  	Cena za vykonanie diela v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena zmluvná. Cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa ...................... tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy. Objednávateľ si vyhradzuje právo na prípadné krátenie plnenia zmluvy čo do častí predmetu zákazky (ak by napr. stavebný úrad nutne nevyžadoval územné konanie, upustí sa od plnenia časti 2 – inžinierska činnosť pre vydanie územného rozhodnutia a prípadne aj od časti 1). Zhotoviteľ bude fakturovať len skutočne vykonané služby.

(2)  	Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo v rozsahu čl. III. vo výške:

Cena za dielo podľa čl. III ods. (1) časť 1:

Bez DPH  									.............. €

DPH 20 %									.............. €

Cena celkom						.............. €

slovom :   =..............= eur

Cena za dielo podľa čl. III ods. (1) časť 2:

Bez DPH  									.............. €

DPH 20 %									.............. €

Cena celkom						.............. €

slovom :   =..............= eur

Cena za dielo podľa čl. III ods. (1) časť 3:

Bez DPH  									.............. €

DPH 20 %									.............. €

Cena celkom						.............. €

slovom :   =..............= eur

Cena za dielo podľa čl. III ods. (1) časť 4:

Bez DPH  									.............. €

DPH 20 %									.............. €

Cena celkom						.............. €

slovom :   =..............= eur

Cena za dielo podľa čl. III:                                                                            .............. €

DPH 20%                                                                                                        .............. €

Cena celkom 			         	               ...............€

slovom :      =..............= eur

(3)  	V cene podľa čl. V. bod (1) a  (2) sú zahrnuté všetky náklady vynaložené zhotoviteľom v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy, vrátane nákladov na cestovné, ubytovanie a stratu času.  V cene za dielo je zahrnutá aj cena (odmena) za udelenie súhlasu na použitie diela podľa čl. IX tejto zmluvy.

- Dohodnutá cena je maximálna.

- V cene podľa čl. V. bod (1) a (2) sú zahrnuté aj prípadné zmeny  projektovej dokumentácie, výkazu výmer a rozpočtu, ktoré vzídu z pripomienok Objednávateľa alebo z pripomienok  v rámci stavebného alebo kolaudačného konania.

VI.

PLATOBNÉ PODMIENKY

- Jednotlivé časti diela podľa čl. III. tejto zmluvy bude zhotoviteľ fakturovať po ich  riadnom odovzdaní a prevzatí na základe Odovzdávacieho a preberacieho protokolu.

- Podkladom pre úhradu ceny za  časť diela bude faktúra zhotoviteľa. Prílohou faktúry bude Odovzdávací a preberací protokol na dotknutú časť diela.   Zhotoviteľ je povinný faktúru vystaviť v 2–och vyhotoveniach a  doručiť ju na adresu objednávateľa. Faktúra zhotoviteľa bude obsahovať tieto údaje:

- obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH zhotoviteľa a údaje objednávateľa,

- číslo  zmluvy o dielo

- číslo faktúry

- dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia

- dátum vyhotovenia faktúry podľa zák. č. 222/2004 Z.z.

- deň odoslania a deň splatnosti faktúry (podľa zmluvy)

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa, na ktorý sa má platiť fakturovaná suma bez   uvedenia DPH; vyčíslenie DPH

- označenie diela  a časti diela podľa zmluvy

- pečiatku a podpis osoby oprávnenej fakturovať v mene zhotoviteľa,

- v prílohe k faktúre: Odovzdávací a preberací protokol o prevzatí dotknutej časti diela.

- Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia faktúry spolu s povinnými prílohami objednávateľovi.

- V prípade, ak zhotoviteľ doručí objednávateľovi faktúru skôr, než mal objednávateľ možnosť využiť svoje právo vykonať kontrolu zjavných vád, chýb a nedostatkov  odovzdávanej časti diela alebo skôr, než došlo k spísaniu Odovzdávacieho a preberacieho protokolu, plynie 30 dňová lehota splatnosti takto doručenej faktúry odo dňa skončenia kontroly, ktorou objednávateľ zistí riadne vykonanie odovzdávanej časti diela.

- V  prípade,  ak  faktúra  nebude obsahovať všetky údaje uvedené v ustanovení § 74 zákona                        č. 222/2004 Z. z. alebo v  bode 2 tohto článku, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť a požadovať odstránenie nedostatkov. Zhotoviteľ je povinný vystaviť novú faktúru s  údajmi uvedenými v ustanovení § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. a v bode 2. tohto článku. Dňom doručenia novej opravenej faktúry objednávateľovi začne plynúť nová 30 - dňová lehota splatnosti.

VII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré vznikli jeho činnosťou pri  plnení tejto zmluvy.

- Zhotoviteľ zodpovedá za vady (i právne) diela (jeho časti), ktoré má dielo (jeho časť) v čase jeho odovzdania    objednávateľovi, aj keď vyjdú najavo až po odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti.  Dielo má vady, ak dielo (jeho časť) alebo ktorákoľvek vec (vrátane jej súčasti alebo príslušenstva), právo alebo iná majetková hodnota, ktorá je súčasťou predmetu zmluvy, sa nehodia na účel sledovaný touto zmluvou  alebo nezodpovedajú rozsahu a kvalite vyplývajúcej z tejto zmluvy  a/alebo  vymedzenej vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, technických predpisoch  a technických normách vzťahujúcich sa na vykonanie diela  a/alebo požiadavkám stavebného úradu a dotknutých orgánov/subjektov a účastníkov  stavebného/kolaudačného konania a/alebo zápisom z výrobných výborov.

(3) 	Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené:

- použitím nevhodných podkladov prevzatých od objednávateľa, ak  zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť,

- plnením nevhodných pokynov objednávateľa za splnenia podmienky, že  zhotoviteľ  objednávateľa na nevhodnosť pokynov výslovne  upozornil  a ten na ich dodržaní napriek tomu výslovne  trval (napr. zápisom z výrobného výboru).

- V prípade, ak  zhotoviteľ neplní svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy a jej príloh, týkajúcich sa vypracovania diela,   objednávateľ má právo  požadovať odstránenie vád a nedorobkov bez zbytočného odkladu a to náhradným plnením bez vád,  alebo dodaním  chýbajúceho  plnenia. Tým nie je dotknuté oprávnenie objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy.

- Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov uvedených v zákone alebo v tejto zmluve. Zmluvnými dôvodmi na odstúpenie od zmluvy sú najmä:

  - omeškanie zhotoviteľa s plnením povinnosti/povinností/termínov  o viac ako 7 kalendárnych dní,

  - je zjavné, že zhotoviteľ dielo  alebo jeho časť  nedokončí riadne a/alebo včas  a zhotoviteľ neposkytne objednávateľovi písomné ubezpečenie, že svoj záväzok riadne a/alebo včas splní

  - zhotoviteľ jednostranne prehlási,  že dielo alebo jeho časť nevykoná,

  - zhotoviteľ bezdôvodne preruší vykonávanie diela alebo jeho časti,

  - zhotoviteľ nevykonáva dielo riadne a tento nedostatok neodstráni  ani na základe výzvy objednávateľa,

  - zhotoviteľ na základe výzvy objednávateľa neposkytne súčinnosť a/alebo  nespolupracuje s objednávateľom pri výkone inžinierskej činnosti pre realizáciu stavby  (proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby),

  - zhotoviteľ poruší  povinnosť uvedenú v Čl. X tejto zmluvy

  - ďalšie dôvody, ktoré sú uvedené v iných ustanoveniach tejto zmluvy.

Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody alebo na  zmluvnú pokutu.

- Záručná doba začína plynúť riadnym odovzdaním diela  a končí nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby, na ktorú bolo dielo vypracovávané, ostatné nároky zo zodpovednosti za kvalitu diela sa uplatnia v zmysle platných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka.

(7)   V prípade, ak sa  počas záručnej lehoty  preukáže nekvalita, neúplnosť diela, prípadne budú zistené iné vady diela ako napr.: nezrovnalosti v stavebnej časti, nesúlad s výkazom výmer, chýbajúce časti projektovej dokumentácie na jednotlivé časti diela, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu a správne fungovanie stavby, chybne uvedené rozmery, počty kusov jednotlivých prvkov (napr. okná, dvere a i.), nesprávne použitá technológia a podobne, má objednávateľ nárok požadovať od zhotoviteľa náhradné plnenie alebo dodanie chýbajúceho plnenia v primeranej lehote stanovenej objednávateľom. Rovnako má  objednávateľ nárok požadovať od zhotoviteľa náhradné plnenie vždy vtedy, ak projektová dokumentácia kvalitatívne nezodpovedá účelu a povahe diela na jej základe zhotovovaného. Zhotoviteľ sa zaväzuje a ručí za to, že medzi výkazom výmer, technickou správou a výkresovou časťou projektovej dokumentácie nie sú žiadne rozdiely, ktoré by mohli spôsobiť rozpor ovplyvňujúci technické riešenia, alebo cenu diela, ktorého sa projektová dokumentácia týka. V prípade, že tieto rozdiely a rozpory medzi výkazom výmer, technickou správou a výkresovou časťou projektovej dokumentácie sú, alebo budú dodatočne zistené pri realizácii stavby, nesie za tieto rozdiely zodpovednosť v plnej miere zhotoviteľ a bude sa aj v plnej miere podieľať na úhrade rozdielov v cene, ocenenej v zmysle štandardných cenníkových cien CENKROS/CENEKON a to v prípade, že bude preukázateľné zavinenie týchto rozdielov zhotoviteľom. Reklamácia bude uplatňovaná písomnou formou v listinnej podobe alebo elektronickej podobe e-mailom. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak alebo ak z tejto zmluvy nevyplýva iná lehota, lehota na odstránenie vád bude 3 pracovné dni od  doručenia reklamácie zhotoviteľovi na adresu jeho sídla alebo na emailovú adresu.

(8) 	Dielo ani jeho časti nie je zhotoviteľ oprávnený poskytnúť iným osobám než objednávateľovi.

(9) 	Uplatnením nárokov z vád diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu.  Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky nezrovnalosti, rozdiely a vady diela vypracovaného zhotoviteľom a skutočne nameranými hodnotami (rozdielne hodnoty vo výkaze výmer stavby a pozemkov, nesprávne použitá technológia) a hodnotami jednotlivých položiek rozpočtu odovzdaného objednávateľovi.

VIII.

ZMLUVNÉ POKUTY

- V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za dielo,  má zhotoviteľ právo na úrok z  omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

- V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z  ceny diela uvedenej v čl. V. bode 2  tejto zmluvy za každý deň omeškania.

- V prípade, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia povinností na strane zhotoviteľa v zmysle čl. VII. bod 5 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 30% z ceny diela, uvedenej v čl. V. bode 2 tejto zmluvy.

- V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vád v záručnej dobe má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR za každý prípad a každý deň omeškania až do odstránenia vád.

- V prípade, že počas plynutia záručnej doby (podľa ust. ods. 6 Čl. VII tejto zmluvy) alebo počas realizácie diela zhotovovaného podľa spracovanej projektovej dokumentácie budú zistené nedostatky, vady projektovej dokumentácie alebo chýbajúce časti nevyhnutné pre zhotovenie a riadne užívanie diela ako celku (tak ako je uvedené v Čl. VII ods. 7 tejto zmluvy) a v dôsledku uvedených skutočností vznikne objednávateľovi finančná alebo materiálna škoda, je objednávateľ oprávnený uplatňovať si náhradu tejto škody od zhotoviteľa v zmysle všeobecných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka. Zhotoviteľ v takom prípade zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorú zavinil nedostatočnou kvalitou projektovej dokumentácie  (tak ako je uvedené v Čl. VII ods. 7 tejto zmluvy a v tomto ods.) vo výške objednávateľom alebo treťou osobou skutočne vyčíslených nákladov potrebných na realizáciu chýbajúcich častí diela alebo nevhodne zvolených postupov, ktoré museli byť objednávateľom  vykonané za účelom zabezpečenia užívania diela ako celku (ktoré bolo zhotovované podľa projektovej dokumentácie na základe tejto zmluvy). Zhotoviteľ je povinný takto vyčíslenú škodu uhradiť objednávateľovi do 30 dní odo dňa doručenia písomného vyrozumenia objednávateľa o vzniku škody, jej povahe a výške.

- V prípade, ak  zhotoviteľ  podstatne porušení povinnosť alebo povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú z tejto zmluvy,  má objednávateľ právo  požadovať od zhotoviteľa  zmluvnú pokutu vo výške 10% z celkovej ceny  za dielo podľa čl. III., ktorej výška je  uvedená v čl. V. bode 2 tejto zmluvy. Za podstatné porušenie povinnosti alebo povinností na strane zhotoviteľa sa na účely tejto zmluvy považuje najmä:

- omeškanie zhotoviteľa s plnením povinnosti/povinností/termínov o viac ako 7 kalendárnych dní,

- je zjavné, že zhotoviteľ dielo  alebo jeho časť  nedokončí riadne a/alebo včas  a zhotoviteľ   neposkytne objednávateľovi písomné ubezpečenie, že svoj záväzok riadne a/alebo včas splní

- zhotoviteľ jednostranne prehlási,  že dielo alebo jeho časť nevykoná,

- zhotoviteľ bezdôvodne preruší vykonávanie diela alebo jeho časti,

- zhotoviteľ nevykonáva dielo riadne a tento nedostatok neodstráni  ani na základe výzvy objednávateľa,

- zhotoviteľ na základe výzvy objednávateľa neposkytne súčinnosť a/alebo  nespolupracuje    s objednávateľom pri výkone inžinierskej činnosti pre realizáciu stavby  (proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby),

- zhotoviteľ poruší  povinnosť uvedenú v Čl. X tejto zmluvy.

- Zmluvná pokuta podľa ods. 3 a 4  tohto čl. bude uhradená zmluvnými stranami nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne oprávnenej osobe (strane) nárok na náhradu škody, ktorú možno vymáhať samostatne.

IX.

LICENCIA

- Zhotoviteľ v súlade s § 65 a nasl.  zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon udeľuje objednávateľovi k autorsky chráneným  častiam  Diela a k Dielu ako celku:

- výhradnú licenciu (súhlas na použitie) diela a jeho jednotlivých častí  pre ďalšie zabezpečenie, zadanie a spracovanie vyšších stupňov projektovej dokumentácie  a porealizačnej dokumentácie, ako aj  pre jej ďalšie využitie v súvislosti s investičnou prípravou a samotnou realizáciou stavby,  pre potreby prípravy, výstavby, prevádzkovania, užívania,  údržby, opráv, stavebných úprav a  zmien, rekonštrukcie, modernizácie alebo odstránenia stavby a to spôsobom  bližšie uvedenom v bode 2 tohto článku.

- súhlas na to, aby objednávateľ  udelil sublicenciu k dielu alebo  jeho jednotlivým častiam  tretej osobe

- súhlas na to, aby objednávateľ zmluvne postúpil  výhradnú licenciu udelenú touto zmluvou  na tretiu osobu.

- Zhotoviteľ udeľuje súhlas na použitie diela  a jeho jednotlivých častí na všetky známe spôsoby použitia diela, najmä: na ďalšie spracovanie (úprava, zmena a pod.) alebo spojenie s iným dielom,  na vyhotovenie rozmnoženiny diela, na verejné rozširovanie originálu a rozmnoženín formou ich bezodplatného poskytnutia alebo postúpenia orgánom a právnickým alebo fyzickým osobám   zodpovedným, zainteresovaným alebo dotknutým  investičnou prípravou a samotnou realizáciou stavby a jeho poskytnutie  ďalším spracovateľom vyšších stupňov projektovej dokumentácie a porealizačnej dokumentácie alebo inej ďalšej projektovej dokumentácie, pre potreby prípravy, výstavby,  prevádzkovania, užívania,  údržby, opráv, stavebných úprav a  zmien, rekonštrukcie, modernizácie stavby,  na verejné vystavenie diela a jeho jednotlivých častí  alebo jeho/ich  rozmnoženín alebo iné uvedenia diela na verejnosti.

# Zhotoviteľ súhlasí s tým, že objednávateľ môže dielo alebo jeho časti (PD) upravovať, meniť alebo vykonávať iné zásahy do diela a môže dať prepracovať dielo alebo jeho časť inej osobe bez opätovného súhlasu zhotoviteľa.

- Zhotoviteľ udeľuje súhlas na použitie diela a jeho jednotlivých častí  pre  územný rozsah Európskej únie a vo vecnom rozsahu potrebnom  na dosiahnutie účelu tejto zmluvy.

- Súhlasy udelené v tomto článku sa vzťahujú aj na použitie rozpracovanej verzie diela alebo jednotlivých častí diela  alebo iných dokumentov a výstupov tejto zmluvy.

- Odmena za udelenie licencie podľa tejto zmluvy je zahrnutá v cene za vykonanie diela.

- Licencia udelená touto zmluvou je udelená na dobu trvania majetkových autorských práv aj  vtedy, ak táto zmluva zanikne alebo sa zruší pred úplným vykonaním diela zhotoviteľom.

- Licencia udelená touto zmluvou oprávňuje objednávateľa použiť dielo, jeho jednotlivé časti, ako aj rozpracované časti  alebo iné dokumenty a výstupy tejto zmluvy priamo (svojimi zamestnancami) alebo prostredníctvom tretích osôb (dodávateľov).

- Objednávateľ je pri použití diela povinný počínať si tak, aby ako autora uvádzal zhotoviteľa.

- O postúpení licencie a o osobe postupníka je objednávateľ povinný informovať zhotoviteľa do 90 dní od uzavretia zmluvy o postúpení.

- V prípade, ak vzniknú pochybnosti o tom, na ktoré jednotlivé spôsoby použitia diela a/alebo jeho jednotlivej časti sa súhlasy zhotoviteľa v tomto článku vzťahujú, má sa za to, že súhlasy boli poskytnuté na taký spôsob použitia a v takom rozsahu, ako je to rozumné predpokladať s prihliadnutím na účel uzavretia tejto zmluvy.

X.

POISTENIE

- Zhotoviteľ je povinný predložiť pri podpise tejto zmluvy a kedykoľvek v priebehu plnenia záväzku podľa tejto zmluvy objednávateľovi platnú a účinnú poistnú zmluvu, ktorej predmetom je poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone povolania.

XI.

SUBDODÁVATELIA

  - Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa  je uvedený v Prílohe č.4 - Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č.4 tejto zmluvy.

  - Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti Diela len tých subdodávateľov, ktorí  sú uvedení v Zozname subdodávateľov vo všetkých radoch, ktorý tvorí Prílohu č.  4  tejto zmluvy;  porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa sa považuje  za podstatné porušenie tejto zmluvy.

  - Pri vykonávaní časti Diela subdodávateľom a/alebo treťou osobu má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby Dielo vykonával sám.

  - Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.

  - Pravidlá  pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:

Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, podiel  subdodávky vo vzťahu  k tejto zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa.  Obdobne ako pri zmene subdodávateľa postupujú zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpečiť časť plnenia tejto zmluvy o Dielo ďalším subdodávateľom nastane u Zhotoviteľa až po uzavretí zmluvy.

V prípade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotoviteľ preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť, táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie Objednávateľa preukázať najneskôr do 10-tich dní, že vykonáva činnosti prostredníctvom osoby, ktorej kapacitami preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť.

  - Porušenie niektorej povinnosti, ktorá pre zhotoviteľa vyplýva z tohto článku,  sa  považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy a zakladá Objednávateľovi právo odstúpiť od tejto zmluvy.

# XII

# ZMENA ZMLUVY

  - K zmene tejto zmluvy  počas jej trvania bez nového verejného obstarávania  môže dôjsť na  základe písomného dodatku  odsúhlaseného zmluvnými stranami:

- zo zákonných dôvodov vymedzených v § 18  zákone č.  343/2015 Z. z. a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č.  343/2015 Z. z.,

- alebo zo zmluvných dôvodov, ktoré sú  v súlade s § 18 ods.  1 písm. a) zákona č.  343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č.  343/2015 Z. z..

  - Zákonné dôvody na zmenu zmluvy sú vymedzené v § 18 zákona č.  343/2015 Z. z. ako:

- dôvod podľa § 18 ods.  3   písm. b)   zákona č.  343/2015 Z. z. (tzv.  pravidlo de minimis vo       vzťahu  k naviac službám alebo doplňujúcim službám),

- dôvod podľa  § 18  ods.  1 písm.  b)  zákona č.  343/2015 Z. z.  (tzv. doplňujúce služby)

- dôvod podľa § 18 ods.  1  písm. c) zákona č.  343/2015 Z. z.  (tzv.  nepredvídateľné okolnosti)

-  dôvod podľa § 18  ods.  1 písm. d)  bod 2.  Zákona č.  343/2015 Z. z. (tzv.  zmena dodávateľa na základe právneho nástupníctva)

-  dôvod podľa § 18 ods.  1 písm.  e)  zákona č.  343/2015 Z. z.  (tzv. iná nepodstatná zmena).

  - Zmluvné dôvody na zmenu zmluvy sú:

-  zúženie rozsahu diela o tzv. menej služby a/alebo dodávky;

-  zmena termínu vykonania diela, ak:

- dokončenie Diela  v termíne na vykonanie diela podľa tejto Zmluvy objektívne nedovoľujú iné nepredvídateľné okolnosti (napr. požiar, výbuch, úder blesku, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, iná živelná pohroma alebo havária), alebo iné prevádzkové okolnosti a tiež iné objektívne preukázateľné skutočnosti,

- sa počas realizácie zmluvy vyskytne  potreba takých naviac služieb alebo doplňujúcich služieb, ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie diela podľa  tejto zmluvy  a súčasne ich  objektívne nie je možné riadne  dokončiť, odovzdať a prevziať v termíne  na vykonania diela podľa tejto zmluvy.

  - Zhotoviteľ zaväzuje, že písomne oznámi Objednávateľovi   nutnosť predĺženia termínu na vykonanie diela  alebo nutnosť uzavretia dodatku bez zbytočného odkladu, odkedy sa o nových skutočnostiach dozvie spolu s písomným zdôvodnením.

  - Ak počas realizácie zmluvy vznikne potreba vykonať  služby,  čo do rozsahu alebo druhu nezahrnuté v cene za dielo,  ale ktoré  sú nevyhnutné na riadne dokončenie diela podľa  tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný tieto služby oceniť a v písomnej forme predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou. Za týmto účelom predloží zhotoviteľ objednávateľovi na odsúhlasenie kalkuláciu ceny takýchto služieb. Rozsah a cena takýchto služieb bude riešená postupom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z.. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tejto zmluvy.

  - Potreba vykonania naviac služieb a doplňujúcich služieb  nie je sama o sebe dôvodom na to, aby Zhotoviteľ jednostranne prerušil vykonávanie diela v zmluvne dohodnutom rozsahu počas doby, kým sa dosiahne vzájomná dohoda o rozsahu a cene týchto služieb.

XIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú podpísané zástupcami zmluvných strán  za dodržania podmienok ustanovených zákonom č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- Na vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a Autorského zákona.

- Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne, bez tiesne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

- Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach. Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie zmluvy.

- Táto zmluva je platná dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa www.zilinskazupa.sk.

Prílohy:

Príloha č. 1 : Opis predmetu zákazky

Príloha č. 2 : Rozsah predmetu zákazky

Príloha č. 3 : Návrh uchádzača – cenová ponuka

Príloha č. 4:  Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch

V ......................... dňa  ...................		                     V ............................ dňa ...................

Za objednávateľa:    		                               Za zhotoviteľa:

.............................................................                                  ......................................................