Zmluva o dielo

uzatvorená  v zmysle  § 536  a   nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi  týmito  stranami:

### Zmluvné  strany

# Objednávateľ:   			Obec Malatíny

Sídlo:			Malatíny 9, 032 15 pošta Partizánska Ľupča

IČO:			00315605

DIČ: 			2020581563

Číslo účtu (IBAN):                          	SK92 5600 0000 0081 0729 5001

Bankové spojenie:                          	Prima banka Slovensko, a.s.

Štatutárny orgán:			Ing. Jaroslav Podhorány, starosta obce

Telefón:			+421 905 563 461

E-mail:			info@obecmalatiny.sk

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

# Zhotoviteľ:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

Štatutárny orgán:

Telefón:

E-mail:

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

I. Základné ustanovenia

1.1 Touto zmluvou o dielo sa zhotoviteľ, za ďalej uvedených podmienok zaväzuje vykonať (zhotoviť) pre objednávateľa dielo ,,Rekonštrukcia miestnej komunikácie poza OcÚ“, bližšie popísané a špecifikované v článku III. v spojení s čl. VI. tejto zmluvy, a to v dohodnutom čase podľa čl. V. tejto zmluvy (ďalej aj len ,,dielo“).

1.2 Objednávateľ sa zaväzuje predmetné dielo prevziať, riadne a včas zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo podľa č. IV. tejto zmluvy podľa podmienok uvedených v tejto zmluve.

II. Východiskové podklady a údaje

2.1 Táto zmluva je výsledkom verejného obstarávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy o dielo (ďalej len ako „zmluva“) je Výzva na predloženie cenovej ponuky zo dňa 06.09.2022 a cenová ponuka Zhotoviteľa zo dňa DD.MM.RRRR.

2.2 Východiskové údaje

Názov stavby:  Rekonštrukcia miestnej komunikácie poza OcÚ.

Miesto stavby:  Obec Malatíny, časť Nižné Malatíny, intravilán obce, miestna komunikácia parc.č. C KN – 521/1 (E KN – 733, 744/2, 42), C KN – 536/1 (E KN – 42, )  a C KN – 522/1 (E KN – 42, 732/1, 709/2) v k.ú. Malatíny, okres Liptovský Mikuláš.

III. Predmet plnenia

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie stavby: Rekonštrukcia miestnej komunikácie poza OcÚ (ďalej len „dielo“). Rozsah predmetu plnenia diela je špecifikovaný v priloženom rozpočte stavby.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na vlastné náklady, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade so špecifikáciou a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.3 Objednávateľ  sa  zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť  za  riadne vykonané dielo zmluvnú  cenu podľa  dohodnutých platobných podmienok.

IV. Cena  diela

4.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu článku č. III tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z., o cenách, ako maximálna, vrátane DPH na základe priloženého záväzného rozpočtu.

4.2 Cena za zhotovenie diela:	Cena diela bez DPH................... EUR

DPH 20%................... EUR

Cena spolu s DPH...................EUR, slovom

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo je položkový rozpočet (príloha č. 1 Zmluvy o dielo).

4.3 Cena diela pokrýva všetky zmluvné záväzky pre zhotovenie diela, vrátane vedľajších rozpočtových nákladov a DPH. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v rozpočte sú zahrnuté všetky náklady na riadne zhotovenie a dokončenie diela v rozsahu a podľa podmienok tejto zmluvy a súťažných podkladov, na základe ktorých bola zmluva uzatvorená.

4.4 Ak sa pri realizácii predmetu vyskytne požiadavka naviac prác alebo zmena prác oproti súťažným podkladom, resp. oproti uzatvorenej zmluve, zaväzujú sa zmluvné strany začať rokovanie o uzavretí dodatku k zmluve o dielo, ktorými upravia rozsah, cenu, a termíny plnenia. Pre vykonanie prác naviac alebo diela zo zmenami platí ustanovenie čl. IX .bod 9.5 tejto zmluvy.

4.5 Ceny prípadných naviac prác, ktorých cenníkové položky bude obsahovať ponukový rozpočet, sa budú rátať podľa neho. Ceny prípadných naviac prác, ktorých cenníkové položky nebude obsahovať ponukový rozpočet, budú rátané podľa cenníka v cene nie prevyšujúcu CÚ 2022.

V. Doba  plnenia

5.1   Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  vykonať  práce v  požadovanej  kvalite  a v dohodnutom  termíne.

5.2 Doba realizácie predmetu zmluvy je 2 týždne od písomného odovzdania a prevzatia staveniska medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.

VI. Vlastnícke  právo  k  zhotovenej  veci a nebezpečenstvo vzniku škody

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná práce na svoje nebezpečenstvo a až do odovzdania diela znáša nebezpečenstvo prípadnej škody na diele.

6.2 Vlastnícke právo k zhotovenému dielu a zodpovednosť za neho prechádza na objednávateľa  preberacím konaním, z ktorého bude vyhotovený písomný protokol o realizovaných prácach podľa bodu 10.8.

VII. Zodpovednosť za chyby diela a zodpovednosť za škody

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za chyby, ktoré má predmet v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za chyby ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Zhotoviteľ preberá záruku za akosť diela po dobu 60 mesiacov od odovzdania diela.

7.2 Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania podľa bodu 10.8 zmluvy. Počas záručnej doby zhotoviteľ zodpovedá za vzniknuté chyby a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady.

7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných chýb predmetu plnenia do 24 hodín od  uplatnenia reklamácie objednávateľa a chyby odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia chýb sa dohodne písomnou formou pri vzniku udalosti.

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela, stavba sa realizuje na zodpovednosť zhotoviteľa, počas realizácie stavby, zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom dielo, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný aj za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho poddodávateľov počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní chýb a opravách počas záručnej lehoty.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.

VIII. Platobné  podmienky

8.1 Objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohu na plnenie predmetu zmluvy. Platba za vykonané práce sa uskutoční bezhotovostným platobným stykom. Nárok na platbu vzniká po celkovom dodaní stavebných prác, po vzájomnom odovzdaní a prevzatí diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom na základe vzájomne odsúhlaseného súpisu prác. Splatnosť konečnej faktúry je 30 dní.

8.2 Faktúra bude obsahovať:

- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo

- číslo faktúry a číslo zmluvy

- deň odoslania a deň splatnosti faktúry

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť

- fakturovanú sumu

- označenie diela

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby

- v prílohe faktúry bude súpis účtovaných – vykonaných prác, ktoré sú predmetom fakturácie.

8.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve o dielo, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie.

8.4. Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny diela až jeho riadnym ukončením, bez chýb a nedostatkov a odovzdaním diela objednávateľovi.

IX. Spôsob a podmienky vykonania prác

9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas, bez chýb a nedostatkov, podľa podmienok uvedených v tejto zmluve pri dodržaní platných právnych predpisov a STN. Pri realizácii diela je zhotoviteľ viazaný pokynmi objednávateľa.

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá na stavbe za ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci pri realizácii práci vlastných pracovníkov a všetky prípadné škody, v súvislosti s jeho činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržovať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy hygienické a o ochrane životného prostredia.

9.3 Zhotoviteľ je poverený stavebníkom zabezpečiť v celom rozsahu splnenie povinností stavebníka vyplývajúcich z ustanovení zákona č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko len vtedy, ak predmetná stavba spadá pod účinnosť tohto zákona.

9.4 Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu, pokiaľ tento nie je menovite uvedený v zmluve o dielo alebo bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.  Tento súhlas nezbavuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti  podzhotoviteľa.

9.5 Práce naviac, alebo dielo so zmenami je zhotoviteľ povinný vykonať v prípade, ak ho o to požiada objednávateľ, a to na základe písomného dodatku ku zmluve, ktorým zmluvné strany upravia podmienky, týkajúce sa najmä rozsahu a kvality diela, ceny diela a termínu splnenia záväzku, inak zhotoviteľ nemá nárok na zaplatenie prác naviac alebo prác vykonaných v súvislosti so zmenou diela.

9.6 Zhotoviteľ zabezpečí počas celej výstavby priestorovo regulovaný bezpečný prístup, vstupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktoré sú dotknuté predmetnou realizáciou stavby.

9.7 V prípade potreby vstupu na susedný pozemok pri realizácii stavby bude zhotoviteľ povinný požiadať vlastníkov týchto pozemkov o písomný súhlas vstupu na pozemok minimálne 2 dni pred uskutočnením stavebných prác.

9.8 Zhotoviteľ je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikali škody, ktorým možno zabrániť. Po skončení je povinný uviesť poškodené pozemky do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody - § 135 ods. 2 stavebného zákona.

9.9 Zhotoviteľ sa musí zdržať všetkého čím by na mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami v zmysle § 127 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. a Občianskeho zákonníka v zmysle neskorších zmien a doplnkov.

X. Splnenie záväzkov zhotoviteľa - odovzdanie a prevzatie prác

10.1 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu objednávateľa; zhotoviteľ musí umožniť objednávateľovi skontrolovať akúkoľvek časť diela.

10.2 Preberanie prác a diela bude vykonané v súlade s požiadavkami Všeobecných technických podmienok vydaných príslušným ministerstvom a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.

10.3 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní všetky nevyhnutné doklady o uskutočnených skúškach, odborných prehliadkach, ak sú potrebné, pričom náklady sú už zahrnuté v cene diela.

10.4 Dielo je dokončené len vtedy, ak sa preukáže úspešnosť vykonaných skúšok a prehliadok, ak sú potrebné, alebo o ich vykonanie objednávateľ požiada.

10.5 Pred prevzatím diela odovzdá zhotoviteľ súpis vykonaných prác s rekapituláciou výmer.

10.6 Doklady o vhodnosti všetkých stavebných výrobkov použitých v stavbe v zmysle zákona č.133/2013 Z.z., o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a noviel predkladá zhotoviteľ priebežne pred zabudovaním stavebných výrobkov do stavby.

10.7 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi doklady o nakladaní s vzniknutým stavebným odpadom pri realizácii stavby v súlade  so  zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v aktuálnom znení.

10.8 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať za obe zmluvné strany.

XII. Zmluvné  pokuty

12.1 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží stanovený termín ukončenia diela, dohodnutý v tejto zmluve,   je objednávateľ oprávnený, nie však povinný požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň z omeškania.

12.2 V prípade, že objednávateľ neuhradí v čase dohodnutom v tejto zmluve finančné čiastky uvedené v bode IV., je zhotoviteľ oprávnený, nie však povinný požadovať od neho úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň z omeškania.

XIII. Záverečné ustanovenia

13.1  Meniť, alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

13.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo je položkový rozpočet (príloha č. 1 Zmluvy o dielo).

13.3 Táto zmluva o dielo je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z nich každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.

13.4 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve o dielo dohodnuté inak, platia právne pomery vyplývajúce  z Obchodného zákonníka.

13.5 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv objednávateľom v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z., o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

13.6 Zmluvné strany zhodne potvrdzujú, že zmluva neobsahuje obchodné, bankové alebo daňové tajomstvo, utajovanú skutočnosť, dôvernú informáciu alebo inú informáciu, ktorá by sa nemohla sprístupniť. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy vrátane jej príloh v plnom znení.

13.7 Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť pre tento právny úkon nie je obmedzená, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že zmluvu si pred podpisom pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Malatínach, dňa:                                                                                     V  .........................., dňa ...................

Ing. Jaroslav Podhorány			     Doplniť meno, priezvisko konateľa, odtlačok pečiatky

Starosta obce

za  Objednávateľa                                                                                      za  Zhotoviteľa

Príloha č. 1 Zmluvy o dielo = Položkový rozpočet